项目支出绩效自评表

（  2021    年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-通用机房设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521800592 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215.217888万元 |  | 215.217888万元 | 215.13万元 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：建设5间智能、先进的计算机实训室，2021年10月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。 主要建设内容包括：教学所需购置的台式电脑，服务器，交换机，投影，功放，展台，触控一体机。完成计算机实训室的全面升级，提高实训室的使用效率，为建设特色高水平职业院校助力。 |  |  |  |  |  | 经过2021年暑期的施工改造，5间机房，正常运行，设备运行状态总体良好，满足日常教学，考试，比赛等活动需要，验收完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成新增设备入库 |  | 台式一体电脑215台，服务器2台 |  | 台式一体电脑215台，服务器2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机柜5个，交换机5台 |  | 机柜5个，交换机5台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投影机1台，投影幕1台 |  | 投影机1台，投影幕1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 触控一体机4台，讲台5套 |  | 触控一体机4台，讲台5套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 功放5台，学生座椅215 |  | 功放5台，学生座椅215 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 稳定可靠，满足国家相关的技术建设标准 |  | 稳定可靠，满足国家相关的技术建设标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年9月1日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年3月1日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年6月1日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年10月1日 |  | 2021年10月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位购置成本 |  | 控制在215.217888万元以内 |  | 控制在215.217888万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | 提高整体人才培养质量 |  | 提高整体人才培养质量 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 实训基地使用率提升 |  | 实训基地使用率提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 9 |  | 纳米黑板触控经常失灵，联系售后解决 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.99 |  |  |  |