项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年度全年环境绿化布置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李攀峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610180810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 268.183326万元 | 261.020817万元 |  | 261.020817万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 268.183326万元 | 261.020817万元 |  | 261.020817万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全年通过花卉绿植的摆放，提升纪念馆外部环境，使在馆工作人员和观众获得良好观感和参观体验.2.在重大节日（如建党节、国庆节等日子）特殊设计花卉及绿植的摆放，增加植物种类，渲染节日氛围、弘扬香山革命精神和传统文化 |  |  |  |  |  | 在“七·一”和“十·一”两个重大节日期间及日常时间，完成建筑东侧二层、建筑南侧、建筑西侧、建筑北侧等位置的绿植花卉摆放，并特殊设计了节日花坛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 花卉数量 |  |  | 150000株 | 150000株 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 布置面积 |  |  | 4000平米 | 4000平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 布置次数 |  |  | 3次 | 2次 | 5 |  | 3.3 |  | 原计划安排日常、“七一”、“十一”三次供货，因时间安排，改为日常加七一、十一两次 |  |
|  |  |  | 养护绿化天数 |  |  | ＞290天 | 180天 | 5 |  | 3.1 |  | 因财政资金拨付时间较晚，并经过公开招标致使合同签订日期晚于预期，下次一定按照财政拨款日期并参照今年的经验，调整日期 |  |
|  |  | 质量指标 | 布置养护标准 |  |  | 按照馆内设计布置，并保障布置的花卉成活率95%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 衬托馆内气氛，使馆内正常开放率达标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 环境布置期间，花卉保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工天数 |  |  | 按照馆内设计要求施工，并在50天内完成施工 | 小于50天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 花卉布置完成后，按照馆内要求进行养护 |  |  | 养护天数，大于290天 | 180天 | 5 |  | 3.1 |  | 因财政资金拨付时间较晚，并经过竞争性磋商致使合同签订日期晚于预期，下次一定按照财政拨款日期并参照今年的经验，调整日期 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制价 |  |  | 268.183326万元 | 261.020817万元 | 5 |  | 4.8 |  | 项目预算资金268.18万元，北京市财政局核减项目经费7.16万元，项目全年预算数为261.02万元，已全部支出。 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 公众影响力 |  |  | 使到馆参观的党群干部感受到馆内良好气氛，使参观群众对馆内好评率达到80%以上 | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 植物可持续使用时限 |  |  | 2个月以上，使纪念馆环境保持优良，经济效益最大化 | 2个月以上 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＞80% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.3 |  |  |  |