项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年香山革命纪念馆网络信息平台运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 | 62876007转8015 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.96 万元 | 88.88 万元 |  | 88.88 万元 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 89.96 万元 | 88.88 万元 |  | 88.88 万元 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障香山革命纪念馆网络宣传品牌运营质量，降低传播风险。 |  |  |  |  |  | 按项目预算完成网络信息平台内容运营与技术运维、重点活动保障、数据分析，并完成相关费用支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据馆方要求完成网络信息平台常态化运维工作，包括内容发布、渠道维护、数据分析以及重点活动保障等。 |  |  | 完成相关工作 | 按月度完成网络信息平台的全领域运维工作，根据纪念馆实际需要实时提供各类技术支持与保障服务。 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运维质量符合行业相关标准，满足纪念馆需求 |  |  | 完成 | 完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据网络信息平台及重要时间节点（时段）完成相应工作。 |  |  | 完成 | 项目执行期内根据纪念馆需求持续完成网络信息平台内容发布及渠道维护工作，按需提供技术服务。 |  | 10 | 8 |  | 应进一步提高对文博行业政策性文件的敏感度，及时了解互联网空间内容创作新技术。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 89.96万元 | 88.88 万元 |  | 10 | 10 |  | 项目预算资金89.96万元，北京市财政局核减项目经费1.08万元，项目全年预算数为88.88 万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 网络信息平台所属微信公众平台两号、北京号、微博、学习强国通讯站等渠道运转正常，保证制作的内容质量。 |  |  | 达到预期目标 | 完成 |  | 15 | 12 |  | 进一步增强粉丝互动，保持高粘性的社群关系。 |  |
|  |  |  | 网络信息平台运维工作满足馆内及相关部室要求。 |  |  | 达到预期目标 | 完成 |  | 15 | 12 |  | 提升新闻宣传类稿件的写作水平 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足纪念馆网络信息平台下辖各媒体渠道的运维需求，保证纪念馆品牌传播质量。 |  |  | 网络信息平台保持常态化、规范化运维，品牌传播质量持续提升。 | 项目期内正常执行并完成相应业务量。 |  | 10 | 8 |  | 进一步提升重点活动摄影水平，包括时节静物摄影。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |