项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 机房消防设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — | 6.000000 |  | 6.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | 6.000000 |  | 6.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2021年度中心机房消防安全检测报告提出的问题进行整改:1.生产机房增加泄压阀维修相关防火器材；2.办公机房增加气体灭火系统。新增“机房消防设施改造”项目和预算资金。 |  |  |  |  |  | 按照消防安全规范的要求完成机房消防设施改造，消除了安全隐患，达到区域消防安全管理机构的认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 自动泄压装置 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警控制器 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 光电温感烟火灾探测器 |  |  | 4台 | 4台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 35公斤干粉灭火器 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 气体药剂 |  |  | 70kg | 70kg | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警器 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 施工规范 |  |  | 标准 | 标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 安全操作 |  |  | 标准 | 标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防检查 |  |  | 通过 | 通过 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 施工周期 |  |  | 15天 | 15天 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 严格执行项目预算 |  |  | 6万 | 6万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 可持续影响 指标 | 消除消防安全隐患，符合消防安全要求。 |  |  | 达标 | 达标消防安全要求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心安全管理人员 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中心机房所在区域消防安全管理机构人员 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |