项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 483.209100 | 483.209100 |  | 482.674000 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年 财政拨款 |  | 483.209100 | 483.209100 |  | 482.674000 |  | — |  | 99.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过采购技术服务，保证彩票销售系统的稳定、安全运行；保证体彩中心日常IT办公的正常进行；根据《网络安全法》和《信息安全等级保护》的要求，提升北京市体育彩票管理中心重要信息系统的安全性和合规性，全面提高信息安全管理水平和控制能力，降低信息系统所面临安全风险威胁，切实提高系统的安全风险抵御能力，保证信息系统安全稳定运行；根据信息安全等级保护要求采购的日志记录系统、安全监控软件完成服务续费，保证其正常使用，进而保证系统的安全运行；更换彩票终端机，采购体育彩票电脑系统终端技术服务，保证销售终端正常使用。 |  |  |  |  |  | 预算内项目全部按计划采购执行完毕，消除各类风险隐患，确保了中心系统稳定运行、业务连续和正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 办公运营辅助支持和网络支持运维服务 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合支持服务 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中心北单业务系统等级保护三级测评技术服务 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京体彩官网等级保护二级测评技术服务 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全软件授权 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票终端机技术服务 |  |  | 1600台 | 1600台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 办公运营辅助支持和网络支持运维服务 |  |  | 中心日常办公网络环境的可靠高效 | 中心办公网络安全 稳定 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合支持服务 |  |  | 保证彩票销售系统安全稳定运行 | 稳定 安全 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中心北单业务系统等级保护三级测评技术服务 |  |  | 确保中心核心重要信息系统的安全性和合规性 | 通过等保三级评估，提高信息安全管理水平和控制能力 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京体彩官网等级保护二级测评技术服务 |  |  | 确保中心官网的安全性和合规性 | 通过等保二级评估，提高信息安全管理水平和控制能力 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全软件授权 |  |  | 保证系统的安全运行 | 系统 安全 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票终端机技术服务 |  |  | 保证彩票销售终端正常使用 | 稳定 运行 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 办公运营辅助支持和网络支持运维服务 |  |  | 持续 全年 | 持续 全年 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店及生产辅助系统技术综合支持服务 |  |  | 持续 全年 | 持续 全年 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中心北单业务系统等级保护三级测评技术服务 |  |  | 4月 | 5月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京体彩官网等级保护二级测评技术服务 |  |  | 4月 | 5月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全软件授权 |  |  | 10月 | 10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票终端机技术服务 |  |  | 6月 | 8月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | 项目成本支出控制在预算金额内 | 项目成本支出控制在预算金额内 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济 效益 指标 | 促进北京体彩销售市场繁荣稳定，为国家筹集更多公益金。 |  |  | 年度销量任务指标为60亿元 | 全年销售额66.07亿元，筹集公益金16.9亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 系统稳定运行保持业务健康发展 |  |  | 保持彩票业务稳定发展 | 保持彩票业务稳定发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 保证系统设备稳定运行，不出现重大安全事故 |  |  | 稳定性≥90% | 稳定性≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心系统维护人员 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 中心内部员工 |  |  | ＞80% | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实体渠道销售人员 |  |  | ＞80% | 90% | 3 |  | 2 |  | 满意度较好，但未进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |