项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 582.105222 | 576.050996 |  | 575.989396 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 582.105222 | 576.050996 |  | 575.989396 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过更新实体渠道网点路由器，机房交换机、UPS电池等硬件设备，保障彩票销售系统的安全平稳运行，保证生产系统设备的正常运转；采购财务记账软件专用服务器利于业务正常开展。 |  |  |  |  |  | 预算内项目全部按计划采购完成，确保了中心系统稳定、业务的连续性和正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 光纤交换机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 交换机 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 路由器 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网点专用路由器 |  |  | 610台 | 610台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | X86服务器 |  |  | 15台 | 15台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小型计算机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护设备 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | UPS电池 |  |  | 320块 | 320块 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | UPS电池柜 |  |  | 8个 | 8个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | UPS电池连接线 |  |  | 328根 | 328根 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不间断电源 |  |  | 6台 | 6台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 存储 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数据封存设备 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 动力柜 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 财务记账软件服务器 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 彩票销售生产系统 |  |  | 安全 稳定 | 安全 稳定 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实体渠道专卖店业务 |  |  | 安全 稳定 | 安全 稳定 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中心财务记账需求 |  |  | 满足 | 满足 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 光纤交换机设备采购 |  |  | 6月 | 6月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 交换机设备采购 |  |  | 7月 | 6月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 路由器设备采购 |  |  | 7月 | 6月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专卖店路由器采购 |  |  | 7月 | 6月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器设备采购 |  |  | 6月 | 7月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 小型计算机设备采购 |  |  | 6月 | 8月 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护设备采购 |  |  | 4月 | 5月 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | UPS电池采购 |  |  | 10月 | 10月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不间断电源设备采购 |  |  | 4月 | 9月 | 1 |  | 0 |  | 计划执行不到位 |  |
|  |  |  | 存储设备采购 |  |  | 6月 | 6月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数据封存设备采购 |  |  | 6月 | 9月 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 动力柜采购 |  |  | 2月 | 6月 | 1 |  | 0 |  | 计划执行不到位 |  |
|  |  |  | 财务专用服务器采购 |  |  | 4月 | 6月 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 参照政府采购目录定价，择优选择供货商，成本控制预算范围内 |  |  | 576.05万 | 575.99万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障系统设备稳定运行，树立体彩品牌负责任的正面形象 |  |  | 无重大安全责任事故 | 全年运营平稳无事故，树立体彩品牌负责人的形象 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 财务记账软件专用服务器，保障财务工作安全 |  |  | 财务 数据 安全 | 购置财务记账软件专用服务器，保障财务 数据 安全 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 中心技术运维人员 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 中心财务人员 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.3 |  |  |  |