项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 楼体检测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199706 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — | 57.890000 |  | 57.890000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | 57.890000 |  | 57.890000 |  | 10 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年汛期，中心在对办公楼进行常规检查时发现，由于办公楼雨水管道排水系统简陋、不健全，加之年久失修，存在办公楼南侧院落内雨水积水造成地面沉降、幕墙龙骨腐蚀腐烂、踢脚石材脱落及内衬石膏板腐烂等安全隐患。 基于上述问题，中心申请由第三方机构对办公楼进行专业检测，出具权威检测报告。检测报告将作为中心办公楼维修方案。 |  |  |  |  |  | 在2021年底已按预期目标完成检测工作，并形成检测报告《房屋建筑结构综合安全性（含抗震）鉴定报告》、《北京市体育彩票管理中心办公楼项目勘察岩土工程勘察报告》，发现安全隐患，为办公楼加固维修提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 鉴定或检测面积 |  |  | 3980平方米 | 3980平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 鉴定或检测报告数量 |  |  | 4份 | 4份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 楼体隐患检测 |  |  | 建筑抗震鉴定标准符合国家标准 | 建筑抗震鉴定标准符合国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 楼体隐患检测 |  |  | 房屋结构综合安全性鉴定符合国家标准 | 房屋结构综合安全性鉴定符合国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签定完成 |  |  | 2021年10月底完成 | 2021年11月完成 | 2 |  | 1 |  | 签定合同时间为2021年11月，原因：此项目为2021年追加项目，项目资金申请批复时间比预期要晚。 |  |
|  |  |  | 项目实施完成 |  |  | 2021年11-12月 | 2021年12月完成 | 2 |  | 1 |  | 受签定合同时间影响，项目实施开始时间推后，但未影响整体进度。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 结项目验收时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | 不超预算金额 | 按预算金额执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 结构安全性鉴定 |  |  | 鉴定结果作为楼体维修重要依据 | 鉴定结果作为楼体维修重要依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 结构抗震性等级鉴定 |  |  | 抗震等级作为楼体维修重要依据 | 抗震等级作为楼体维修重要依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 检测结果 |  |  | 提供楼体隐患检测结论性数据，以便为楼体维修提供依据 | 已出据检测报告提供了楼体隐患检测结论性数据，以便为楼体维修提供依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 项目实施部门及相关人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 7 |  | 未进行满意度调查及分析，仅收集了实施部门意见。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |