项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市青年宫修缮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘廷彪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62322701 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 218.239587 | 5.92565 |  | 5.92565 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 218.239587 | 5.92565 |  | 5.92565 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成青年宫修缮改造施工并验收。 2.完成青年宫修缮改造工程结算审核，质保金在施工方完成质量保修期应尽义务后支付。 |  |  |  |  |  | 基本完成竣工验收，正在进行结算审核工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮改造面积 |  |  | 21726.3 | 21726.3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成工程量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 2020年 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年5月份 | 2021年6月 | 5 |  | 4 |  | 因消防验收等相关原因，导致执行缓慢。 |  |
|  |  |  | 结算审核时间 |  |  | 2021年8月份 | 基本完成竣工验收，正在进行结算审核工作。 | 5 |  | 2 |  | 正在进行结算审核工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 218.239587万元 | 5.92565万元 | 5 |  | 5 |  | 项目年初预算数为218.24万元，12月根据《北京市财政局关于调整市青年宫2021年部门预算的函（京财党政群指【2021】2316号）》核减本项目经费212.31万元，故2021年全年预算数为5.93万元，经费已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障整体施工进度 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 30 |  | 22 |  | 因消防验收等相关原因，导致执行缓慢。基本完成竣工验收，正在进行结算审核工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查的资料收集工作需进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |