项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 北京市青年宫北楼冷机维保及中央空调清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石海松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651323931 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 15 | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 15 | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．完成青年宫北楼冷水机组的维修保养。保证设备正常运转，不发生安全事故，保证正常经营需要。 2．完成北京市青年宫主楼及北楼中央空调系统的清洗保养作业。保证空调系统正常运行，无水藻、粘泥、水垢等物质滋生。 |  |  |  |  |  | 完成预定目标，经验收合格并投入使用，效果良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 |  | 完成冷水机组维修保养 |  | 完成冷水机组维修保养 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成工程量 |  | 完成中央空调清洗保养 |  | 完成中央空调清洗保养 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 |  | 2021/4/1 |  | 2021/5/5 | 5 |  | 4 |  | 因疫情影响 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021/10/1 |  | 2021年11月完成全部维修和结算工作。 | 5 |  | 4 |  | 付款结算晚于时间进度。 |  |
|  |  |  | 主体进度 |  | 达到预期目标 |  | 基本按照预期目标进行 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 安装成本 |  | 15万元 |  | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 保证青年宫正常运行 |  | 保证青年宫正常运行 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 满意度≥95% |  | 满意度≥95% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |