项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520510171 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.5693 |  | 39.5693 | 39.5693 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.5693 |  | 39.5693 | 39.5693 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成青年宫网站新改版和发布。 2.完成冷却塔、电梯等零星维修。 3.完成青年宫标牌、消防展板等环境布置。 4.完成餐厅的维修改造。 5.完成停车系统改造及车位施划。 |  |  |  |  |  | 1.完成青年宫网站新改版和发布。 2.完成冷却塔、电梯等零星维修。 3.完成青年宫标牌、消防展板等环境布置。 4.完成餐厅的维修改造。 5.完成停车系统改造及车位施划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修改造 |  | 5项 |  | 5项 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 消除安全隐患 |  | 工程质量达标 |  | 工程质量达标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 改善青年宫环境 |  | 环境得以改善 |  | 环境得以改善 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-3月时间进度 |  | 25% |  | 0.32% | 2 |  | 0 |  | 项目启动晚于时间进度 |  |
|  |  |  | 1-6月时间进度 |  | 50% |  | 66.76% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1-9月时间进度 |  | 75% |  | 77.55% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1-12月时间进度 |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  | 39.5693万元 |  | 39.5693万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 确保青年宫正常运转 |  | 确保青年宫正常运转 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料需进一步补充完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 员工满意度 |  | 90%以上 |  | 100% | 10 |  | 8 |  | 绩效成果资料需进一步补充完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |