项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青年宫办公区空调设备及新风设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石海松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651323931 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 472.261628 |  | 404.260142 |  | 10 |  | 85.6% |  | 8.56 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 472.261628 |  | 404.260142 |  | 10 |  | 85.6% |  | 8.56 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障青年宫开业后正常办公和业务开展的供冷需求，消除冷水机组运行安全隐患，在节能降耗的前提下，将空调机房已报废设备，更换为高效机组，且达到运行无衰减，更节能。 |  |  |  |  |  | 消除青年宫供冷运行安全隐患，保证青年宫正常办公及业务开展供冷安全，提升能源资源利用率，节省运行费用，降低后期运行维护费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 单螺杆式冷水机组 |  |  | 3台 | 3台 | 6 |  | 6 |  | 已完成相关采购活动，设备已生产完毕，因疫情相关原因暂未完成安装工作。 |  |
|  |  |  | 冷水泵 |  |  | 3台 | 3台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 冷冻水泵 |  |  | 3台 | 3台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 新风机组 |  |  | 13台 | 13台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 电容无功补偿柜 |  |  | 2台 | 2台 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 设备已生产完毕，因疫情相关原因暂未完成安装。 |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工验收时间 |  |  | 2022年6月 | 未验收 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制上限 |  |  | 472.261628万元 | 404.260142万元 | 10 |  | 8.56 |  | 按照实际支出填写 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础，节能降耗 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 30 |  | 26 |  | 绩效成果资料可进一步提供 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.12 |  |  |  |