项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青年宫部分设备设施维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石海松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651323931 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 25.801617 | 23.2971 |  | 10 |  | 90.3% |  | 9.03 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 25.801617 | 23.2971 |  | — |  | 90.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：加装复合阻尼降噪隔声后，板达到环保局的噪声要求，无居民投诉情况发生。 |  |  |  |  |  | 完成预定目标，由国环中测环境监测（北京）有限公司出具青年宫噪声检查报告，报告编号:（Z检）字（2021）第1220-G032号，53.7 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 |  | 100% |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 消除设备隐患，保证青年宫正常运行 |  | 得到保障 |  | 工程质量达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全部维修和结算工作 |  | 2022年4月底之前 |  | 2021年12月完成全部维修和结算工作。 | 10 |  | 8 |  | 按照实际执行 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 25.801617万元 |  | 23.2971万元 | 10 |  | 9.03 |  | 按照实际支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证青年宫正常运行，为服务青少年提供基础保障。 |  | 得到保障 |  | 保证青年宫正常运行 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 满意度≥90% |  | 满意度≥90% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.06 |  |  |  |