北京市民政局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令第五十三号）、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作意见》（中办发〔2003〕27号）、《公安部、国家保密局、国家密码管理局国务院信息化工作办公室关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》（公通字〔2007〕43 号）等文件要求，为提高网络信息安全，落实网络安全等级保护制度，北京市委社会工委市民政局（以下简称“市民政局”）标准与信息化处申请并实施“2021年度民政信息安全工作服务”项目，通过政府购买服务方式，委托社会专业力量提供信息安全服务，确保市民政局主要信息系统安全、可靠地运行，并最大限度地确保信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性，避免各种潜在威胁。

2.项目内容

市民政局2021年度民政信息安全工作服务项目为机构运行保障类延续性项目，主要包括以下三部分内容：

（1）本地安全服务。本地安全服务包括驻场值守服务、终端安全服务、病毒防护服务、安全产品维护、信息安全通告和数字证书服务。

（2）云上安全服务。云上安全服务包括系统脆弱性检测、安全加固、渗透测试、安全运营巡检服务、云主机安全运行监测、等级保护制度建设、应急预案、应急演练、应急响应、全流量数据分析服务、云主机可信免疫服务和安全运营可视化服务。

（3）信息系统等级测评和风险评估。等级保护测评是针对基层社会治理服务管理平台、社会福利服务管理平台、社会救助服务管理平台、数据资源服务管理平台、社会事务运行管理平台和行政与党务管理平台，根据国家信息安全相关政策和要求，由有资质的第三方机构进行等级保护测评，全面评估信息系统现有安全防护水平和相应等级安全要求之间的差距，测评内容包括技术安全测评、管理安全测评和综合测评，并出具测评报告。信息系统风险评估是基于市民政局信息系统现状，参照国家信息安全风险评估规范、等级保护政策和技术要求等，对信息系统存在的脆弱性和面临的威胁进行分析评估，分析系统面临的信息安全风险。

3.资金投入和使用情况

该项目为跨年度项目，总预算为484.40万元，其中2021年度预算339.08万元，2022年度预算145.32万元。截至2021年12月，2021年度预算支出338.80万元，2021年度预算执行率为99.92%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

依托安全服务机构所提供的专业化信息安全服务，建立和完善信息安全保障体系，增强系统安全防护能力、隐患检测能力、应急响应能力和系统恢复能力，并确保系统安全建设满足国家及北京市相关政策要求，满足“事前可预防、事中可控制、事后可恢复”的信息安全保障需求，确保市民政局信息系统持续安全稳定运行，为业务的高效、顺利开展提供有力支撑。

2.绩效指标

市民政局根据项目年度总体目标细化了产出数量、产出质量、产出进度、产出成本和效益指标，并设置了服务对象满意度指标。具体项目绩效指标设定情况如下：

（1）数量指标：风险评估系统数量6个	；等保三级测评系统数量5个；等保二级测评系统数量1个；脆弱性检测云主机数量183台；数字证书服务/电子印章制作数量，个人签章不少于150个，法人公章不少于50个；数字证书服务覆盖智能密码钥匙数量90个；数字证书服务覆盖个人数字证书数量60个；密码云服务覆盖系统数量3个；签名验证服务覆盖用户数6000个；强身份认证服务覆盖系统数量3个；个人云签名服务覆盖用户数16000个；渗透测试站点数量	8个；非涉密终端安全保密检查次数1次。

（2）质量指标：故障响应率≥99%；故障排除率≥99%；常规检查率≥99%；系统运行稳定≥99%；安全事件及时处理率≥99%。

（3）进度指标：安全事件响应时间≤2小时；	系统运维响应时间≤10分钟；项目招投标完成时间不晚于2021年7月；经费支出不晚于2021年8月支出完毕。

（4）成本指标：项目预算控制数≤354.20万元。

（5）效益指标：社会公众、办事人员访问北京市民政局相关系统的安全程度提升率达到10%以上；办理各类民政业务的灵活性有所增强；信息安全设备正常使用年限不少于6年。

（6）服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、过程、产出、效益中存在的问题，为主管部门改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进市民政局树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障项目资金使用的规范性、安全性，提高财政资金投入的有效性。

2.评价依据

（1）《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效发〔2020〕2146号）以及北京市2021年度市级财政支出绩效评价的相关要求；

（2）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（3）市民政局提供的项目资料。

3.评价对象和范围

本次评价对象为“2021年度民政信息安全工作服务”项目，该项目为跨年度项目，实施周期为2021年7月至2022年7月，本次评价范围为2021年度预算资金339.08万元。

本次评价从现实需求的必要性和项目实施的规范性出发，以结果为导向，重点关注项目实施的预期产出和效果的实现程度，同时关注项目决策和项目实施过程的规范性和合理性。

（二）绩效评价原则方法

1.评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用案卷分析、统计分析、因素分析、对比分析、专家评价等方法，对反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评价结果形成评价结论并提出建设性意见。

2.指标体系与评分标准

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效发〔2020〕2146号）中的绩效评价指标体系框架制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

参与评价机构受市民政局委托组建评价工作组，对该项目进行绩效评价。工作组进行了内部培训，邀请绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程指导，与市民政局建立沟通协调工作机制、了解项目情况并进行针对性培训。

2.资料信息汇总

根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、过程、产出和效益进行资料梳理，对资料真实性进行审核，对存疑情况与市民政局进行沟通确认。

3.评价分析

评价工作组综合采用案卷分析、统计分析、因素分析、对比分析、专家评价等方法，围绕项目决策、过程、产出和效益进行初步分析，梳理项目存在问题。

4.专家评价

组织召开专家预备会，形成《专家预评价意见反馈暨补充资料清单》；根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准；组织召开专家评价会，听取市民政局绩效汇报，由专家组就项目存在的问题与项目负责人进行沟通，形成绩效评价结论。

5.出具报告

结合评价工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，形成绩效评价初稿，在与市民政局反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，市民政局标准与信息化处“2021年度民政信息安全工作服务”项目得分87.44分，综合绩效级别为“良”。该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

项目决策。该指标分值10分，评价得分8.32分。该项目整体层面立项依据较为充分，立项程序较为规范，但在绩效目标设置和资金投入方面仍有待完善。

项目过程。该指标分值20分，评价得分18.02分。该项目资金管理基本规范、组织实施基本有序，但在过程管理、内部控制等方面仍有待完善。

项目产出。该指标分值40分，评价得分35分。该项目产出较为明确，预期任务目标基本达成，但在产出质量、时效和成本控制方面仍有待完善。

项目效益。该指标分值30分，评价得分26.10分。该项目整体效益实现程度较显著，但由于项目仍在实施周期内，市民政局尚未针对该项目实施情况开展满意度调查，满意度实现情况缺乏有力支撑。

表1 2021年度民政信息安全工作服务项目总体评价得分

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.32 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.02 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.10 |
| 综合得分 | 100.00 | 87.44 |
| 绩效级别评价 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性分析

该项目依据《中华人民共和国网络安全法》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作意见》（中办发〔2003〕27号）、《公安部国家保密局国家密码管理局国务院信息化工作办公室关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》（公通字〔2007〕43 号）等有关网络信息安全的工作要求设立，以确保市民政局信息系统持续安全稳定运行为目标，为民政业务的高效、顺利开展提供支撑，具备现实需求，符合《北京市民政局网络信息安全规划（2021-2023年）》，与市民政局“负责统筹社会建设和民政系统信息与数据资源建设、管理”的职能相符，属于公共财政投入范围。评价认为，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性分析

市民政局针对该项目开展了可行性研究分析以及专家论证工作，经内部讨论后，形成项目申报书、绩效目标申报表和项目预算明细表等申报文本报财政部门申请立项。该项目经财政部门事前绩效评估后确定立项并取得预算批复。评价认为，项目立项程序较为规范，但未充分应用事前评估结果完善项目决策及管理。

2.绩效目标

该项目绩效目标基本明确，与项目预计解决的问题相关，与现实需求基本匹配。评价认为，该项目绩效目标设置较为规范，但个别绩效指标的明确性及合理性存在以下不足：

一是个别指标表述不够细致，如产出指标未细致呈现其与项目各项实施内容的对应关系，服务对象满意度指标的“使用人员”未细化为局内工作人员和社会公众。二是个别指标的可衡量性不足，指标的实现程度无法得到有效验证，如社会效益指标“相关系统的安全程度提升率达到10%以上”“办理各类民政业务的灵活性有所增强”。三是个别指标的指标值设置不够合理，如质量指标“故障响应率”和“故障排除率”的指标值均设置为“≥99%”，未按100%设置以充分保障系统安全稳定运行；成本指标设置为“项目预算控制数≤354.20万元”，未按照预算评审后确定的预算规模339.08万元调整预算控制数。

3.资金投入

（1）预算编制科学性分析

该项目属于延续性项目，市民政局根据以前年度项目服务内容及2021年服务需求，预估项目工作内容并确定购买服务量，按照2017年相关技术人员工资指导价位的平均数计算资金投入规模。评价认为，项目预算编制过程较为清晰，具有明确的预算测算依据和测算标准，但部分工作内容的工时、工资标准偏高，预算评审阶段存在审减。

（2）资金分配合理性分析

该项目预算总额484.40万元，其中，本地安全服务162.60万元，云上安全服务224.40万元，信息系统等级测评和风险评估97.40万元，2021年度按照预算总额的70%申请预算。评价认为，项目资金分配方向与项目任务内容相符，但本地安全服务与云上安全服务的年度服务量变化及资金需求变化不清晰，资金分配合理性有待进一步提升。

（二）项目过程情况

1.资金管理

2021年，该项目年初预算为354.20万元，经局内预算评审审减15.12万元，调整后预算为339.08万元。截至2021年12月31日，预算资金已经全部到位，实际资金支出338.80万元，资金执行率为99.92%，结余原因为政府采购节约。资金使用过程中，依托市民政局财务集成平台，做到了按流程审批、专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为。评价认为，项目整体资金支出管理较为规范，但合同约定“甲方收到履约保函后7个工作日内向乙方支付合同金额的70%”，项目实施之初先行支付大部分合同费用存在一定风险。

2.组织实施

为确保项目完成质量，市民政局成立了项目领导小组，由标准与信息化处负责领导和统筹协调信息系统信息安全工作、建立健全信息安全工作机制、落实人员和工作经费及制定具体实施方案，由信息中心负责制定信息化管理和信息化技术运维的具体服务目标和服务内容、组织政府采购并具体执行。为指导项目顺利实施，市民政局制定了项目实施方案，明确了项目总体实施计划、实施内容、质量要求及风险控制等内容。评价认为，项目组织机构健全、职责分工明确，但在组织实施方面仍存在以下不足:

一是项目实施方案不够完整和细化。该项目的实施方案缺少项目整体层面的应急预案；缺少监督检查、验收流程，项目管理未能形成闭环；项目实施计划不够细化，未区分常规性安全服务和阶段性安全服务的验收标准，如数字证书服务属于全项目期的常规性任务，系统等级保护测试、风险评估等属于阶段性任务，实施计划和验收标准理应不同，但实施方案中未见区分。

二是项目关键工作内容的内部控制不够严谨。项目总体计划中，政府采购、项目实施和项目验收均由同一人主要负责，关键工作内容未体现不相容岗位相互分离的内控管理要求。

三是项目合同管理有待加强。合同约定的个别服务内容不够合理，如本地安全服务-驻守服务内容值守时间为“5*8小时”，与政务大厅开放办公时间“7*8小时”不够匹配，与市民政局信息系统安全运行“7*24小时”的运维需求不够匹配。

四是过程管理资料归集有待完善。该项目所归集的过程管理资料主要为第三方服务过程记录单、驻场人员出勤记录及工作记录单等，缺少市民政局过程监督记录单、阶段性验收单及日常巡检记录单等资料，管理职责及管理制度落实情况无法充分得到验证。

（三）项目产出情况

1.产出数量

项目数量指标完成情况为：2021年度系统（主机）运维数量282个；风险评估系统数量5个；等保三级测评系统数量5个；等保二级测评系统数量1个；脆弱性检测云主机数量188台；数字证书服务/电子印章制作数量中，个人签章不少于2600个，法人公章不少于77个；数字证书服务覆盖智能密码钥匙数量53个；数字证书服务覆盖个人数字证书数量53个；密码云服务覆盖系统数量3个；签名验证服务覆盖用户数34000个；强身份认证服务覆盖系统数量26个；个人云签名服务覆盖用户数34000个；渗透测试站点数量28个；非涉密终端安全保密检查次数1次。评价认为，除个别指标由于客观原因未能达成外，项目绝大部分产出数量指标完成情况较好。个别指标未完成原因如下：由于行政与党务管理平台迁入市级办公云，市级办公云于2021年下半年进行等保测评，无法进行风险评估，风险评估系统数量未达到年度目标值；由于市民政局采用个人云签名方式登录系统，智能密码钥匙使用数量降低，数字证书服务覆盖智能密码钥匙数量、数字证书服务覆盖个人数字证书数量未达成年度目标值。

2.产出质量

该项目仍在实施周期内，尚未进行履约验收，未见阶段性验收和年度产出质量评价报告，各质量指标实际完成值暂无统计数据，但截至目前未发生系统安全事故，系统安全稳定运行情况良好。评价认为，截至目前产出质量良好，但产出质量控制措施有待完善。

3.产出时效

项目招投标完成之间为2021年6月、经费支出时间为2021年7月，均达到年度指标值。经查看故障攻击处理情况工单、信息安全通告、月报等资料，未见安全事件响应时间、系统运维响应时间的统计数据。评价认为，个别产出时效指标的完成情况缺乏有效支撑，但项目总体实施进度良好。

4.产出成本

2021年项目共支出338.80万元，未超出预算控制数。评价认为，市民政局通过预算评审、政府采购等方式节约了项目成本，达成了既定成本指标，但从完善项目成本控制措施的角度，建议进行项目成本绩效分析，不断实现降本增效。

（四）项目效益情况

1.社会效益及可持续影响分析

市民政局信息系统承载和传输着大量重要的业务数据，市民政局委托第三方专业机构提供本地安全服务、云上安全服务及信息系统等级测评和风险评估，为信息系统的安全稳定运行提供了保障，为业务高效顺利开展提供了支撑。项目实施设计了《北京市民政局婚姻登记系统专项应急预案》等信息安全管理方案，对提高市民政局信息安全管理能力具有促进作用。评价认为，项目社会效益及可持续影响良好。

2.服务对象满意度分析

目前项目仍在实施过程中，市民政局尚未进行满意度调查。为提升信息安全服务效率及服务水平，服务单位从信息系统安全服务、单项服务、总体服务质量三个方面进行了满意度调查，共发放问卷7份，收回有效问卷7份，综合满意度为97.30%。评价认为，当前资料显示满意度较高，但该满意度调查样本量偏小，建议市民政局自行开展满意度调查，扩大样本量，丰富调查内容，及时发现问题并督促整改，不断提高项目支出绩效水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目立项前，市民政局委托专业咨询机构对该项目进行论证，一定程度上保障了项目实施内容的必要性和可行性；项目立项后，委托第三方机构对项目预算进行评审，对申报预算的合理性进行论证，一定程度上保障了资金投入的经济性。

（二）存在的问题及原因分析

1.实施方案不够完整和细化，过程管理水平有待提高

一是项目实施方案不够完整和细化，表现为整体层面的应急预案、监督检查及验收流程缺失，验收标准不够细化。二是项目关键工作内容内部控制不足，不符合不相容岗位相互分离的内控管理要求。三是项目合同管理有待加强，个别服务内容约定不够合理，未就服务内容调整签订补充协议。

2.绩效目标设置有待完善，绩效资料归集不够完整

目标设置方面，个别产出指标及满意度指标表述不够细化，个别质量指标和成本指标的指标值略显保守，个别效益指标可衡量性不足。绩效资料归集方面，缺少市民政局对项目实施过程的监督管理资料，反映项目在预算年度内完成质量、时效和效果的佐证资料不够完整。

3.预算管理有待进一步完善

预算编制方面，部分工作内容的工时、工资标准偏高，预算评审阶段存在审减。资金分配方面，本地安全服务与云上安全服务的年度服务量变化及资金需求变化不清晰，资金分配合理性有待进一步提升。资金管理方面，项目实施之初先行支付70%的合同费用存在一定风险。

六、有关建议

（一）加强项目组织管理，提升过程管理水平

一是建议重视实施方案的指导作用，在项目实施前编制更为详细具体的方案计划，明确各项工作质量要求、风险防控措施等内容。二是建议落实内部控制要求，关键工作内容由不同人员负责，完善制衡关系。三是建议加强合同管理，关注合同约定服务事项与现实需求的匹配度、合同约定付款进度与资金管理需求的匹配度。

（二）强化立项论证，提高资金投入科学性

为提高预算编制合理性、资金分配合理性，建议进一步梳理计划开展各项服务内容的保障条件，合理预估工作量，明确工作量与资金投入的匹配关系，保证预算测算的准确性。同时，明确预算编制所依据的政策文件，结合项目实际服务内容，科学编制项目预算。

（三）提升绩效管理意识，加强绩效资料归集工作

一是建议持续提升预算绩效管理水平，深入分析业务特点和工作重点，依据相关规划、计划，聚焦年度重点任务，有针对性地设置与年度任务、总体目标及预算额度契合度高的指标，为开展项目绩效目标管理和后续绩效评价夯实基础。二是建议认真总结项目绩效成果，做好统计分析，明确项目的效益实现情况，并做好相关佐证材料的归集。三是建议重视满意度调查，明确服务对象和受益群体，依据项目内容和管理要求，科学设计调查问卷，并加强对问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改进和提升。

七、其他需要说明的问题

本次评价对项目决策、过程、产出、效益进行评价，评价工作组以市民政局提供的评价材料为基础，通过资料审核、电话沟通等方式核实评价材料完整性、真实性，邀请专家组成评价专家组对项目材料进行综合分析和专业评价，在此基础上形成专家意见汇总书，完成“2021年度民政信息安全工作服务”项目绩效评价报告。