项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市体育专业人才信息管理子系统信息化运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育专业人员管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张红雁 |  |  |  |  | 联系电话 | 01063047829 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.500000 | 15.500000 |  | 15.500000 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15.500000 | 15.500000 |  | 15.500000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 优化退役运动员流程和退役运动员相关表格导出； 2. 增加运动员二次退役功能； 3. 优化数据统计分析功能和数据导出功能； 4. 优化系统权限设置； 5. 增加北京市冰雪人才信息管理功能； 6. 增加专业技术人员管理功能； 7. 对接国家体育总局全国体育人才库和职业技能鉴定系统，通过系统接口保持数据共享； 8. 清洗、整理、导入历史数据； 9. 每年定期更新冰雪项目相关人才信息和专业技术人员信息数据； |  |  |  |  |  | 1. 优化退役运动员流程和退役运动员相关表格导出； 2. 增加运动员二次退役功能； 3. 优化数据统计分析功能和数据导出功能； 4. 优化系统权限设置； 5. 增加北京市冰雪人才信息管理功能； 6. 增加专业技术人员管理功能； 7. 增加北京市体育行业职业技能人才数据信息功能； 8. 清洗、整理、导入历史数据； 9. 每年定期更新冰雪项目相关人才信息和专业技术人员信息数据； |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 |  |  | 1套 | 1套 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 160小时 | 160小时 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤10% | ≤10% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | 2021年3月前 | 2021年3月前 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年5月前 | 2021年8月前 | 2.00 | 1.00 |  | 完善合同时间较长；应严格执行采购进度 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年10月前 | 2021年11月前 | 2.00 | 1.00 |  | 乙方项目负责人因公务参加奥运会保障工作，造成项目完成时间延迟；应加紧推进工作 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤36小时 | ≤36小时 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 15.5万元 | 15.5万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤15% | ≤15% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 北京市冰雪人才信息管理 |  |  | 整理确定我市冰雪人才类别，收集、存储和处理冰雪人才信息数据，将为我市冰雪运动科学决策和动态管理提供保障。同时，为掌握各类冰雪人才，统筹管理北京市冰雪运动人才和职业技能人才培养、认定、管理工作，利用信息系统开展人才信息数据建设。 | 整理确定我市冰雪人才类别，收集、存储和处理冰雪人才信息数据，将为我市冰雪运动科学决策和动态管理提供保障。同时，为掌握各类冰雪人才，统筹管理北京市冰雪运动人才和职业技能人才培养、认定、管理工作，利用信息系统开展人才信息数据建设。 | 20.00 | 15.00 |  | 因国家体育总局对信息数据的安全要求，未实现原目标“7. 对接国家体育总局全国体育人才库和职业技能鉴定系统，通过系统接口保持数据共享”；调整并完成了“7. 增加北京市体育行业职业技能人才数据信息功能” |  |
|  |  |  | 专业技术人员管理 |  |  | 掌握的近几年北京市各单位专业技术人员信息，可以按照年份、人员类型、工种、所属单位等条件进行查询、统计。 | 掌握的近几年北京市各单位专业技术人员信息，可以按照年份、人员类型、工种、所属单位等条件进行查询、统计。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.00 |  |  |  |