项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 信息化安全运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局综合事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵艳香、刘巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276920、87244864 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 329.7099 | 329.7099 |  | 323.8823 |  | 10 |  | 98.23% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 329.7099 | 329.7099 |  | 323.8823 |  | — |  | 98.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.网络运维服务主要对市体育局及直属单位的网络、系统运行维护的全年人工服务费，主要服务内容为：对各系统提供日常维护、健康巡检、专业故障处理服务、节假日值守等服务，还针对一些应用系统进行专业维护；信息系统安全服务主要为北京市体育局重要信息系统，提供安全等级保护和安全应急响应等服务内容；2.政务云租用主要内容包括：北京市体育局信息中心业务信息系统、北京市体育局网站群系统入云；3.网站运维服务主要包括内容运维、系统运维费及内容监测服务等。 |  |  |  |  |  | 保障系统基础设施、软件硬件正常运转，系统运行平稳，运维期内未出现重大安全责任事故，全部故障问题得到及时处置。有效提升了业务系统健康度和管理效能。日常监测到位，保障网站内容质量，点击量比上年同期增长17%，顺利通过政府网站年度绩效考核工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  |  | 42台 | 42台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 99.95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | 8696小时 | 8755小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | 0.05% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | 3月底前 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 4月底前 | 4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 次年1月 | 2月 | 5 |  | 4 |  | 提交验收的项目材料较多，为保障验收质量对项目材料进行了多次审查、修改工作，验收工作未能及时按照绩效目标在2022年1月全部完成。今后将进一步加强绩效管理，做好运维期中审查，保证项目严格按时保质保量完成工作。 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 30分钟内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算金额 |  |  | 329.7099万元 | 323.8823万元 | 5 |  | 4.9 |  | 受疫情影响部分项目未执行 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 政府采购率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公共主页点击量增长率 |  |  | ≥10% | 17.2% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 用户关注度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |