项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 办公楼楼顶绝热层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康延平 |  |  |  | 联系电话 | 01087280829 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.880384 | 8.880384 | 8.880384 | 10 | 100％ |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.880384 | 8.880384 | 8.880384 | — | 100％ |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 100％ |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 100％ |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.楼顶绝热层改造建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 1.已完成楼顶绝热层改造建设，已满足项目设计要求； 2.符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 |  | 277 | 277 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：改造数量 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  | 2020年9月前 | 2020年8月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：计划开工率 |  | 2021年5月至6月 | 2021年5月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：竣工验收时间： |  | 2021年7月30日前 | 2021年9月28日 | 10 |  | 6 | 受疫情影响建筑材料供应期延长，导致施工、验收环节滞后。改进措施：科学制定实施方案，及时筹措项目开展的必备条件。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：预算控制数 |  | 8.880384万元 | 8.880384万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础 |  | 得到提升 | 建筑防水功能提升，顶层实验室、办公室室温得到保护 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2：公共服务能力 |  | 得到提升 | 建筑安全进一步得到保障，有效节约能耗 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：职工满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |