项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科研设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周帆扬 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-87269045 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.20 | 200.20 |  | 199.74 | 10 |  | 99.77% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.20 | 200.20 |  | 199.74 | — |  | 99.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置经颅直流电刺激仪、全自动化学发光免疫分析仪、血液分析仪、无氧功率车、有氧功率自行车、数字化离心训练系统、体成分测试仪2台共计8件（套）科研设备并投入使用，保障北京市体育科学研究所科研工作业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 项目所涉及的8件（套）科研仪器设备均已完成购置；所购置科研仪器设备已应用于相关科研工作， |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成经颅直流电刺激仪、全自动化学发光免疫分析仪、血液分析仪、无氧功率车、有氧功率自行车、数字化离心训练系统、体成分测试仪2台共计8件（套）科研设备的购置 |  |  | 8件（套） | 8件（套） | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经颅直流电刺激仪、全自动化学发光免疫分析仪、血液分析仪、无氧功率车、有氧功率自行车、数字化离心训练系统、体成分测试仪2台共计8件（套）科研设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案，完成前期准备 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成科研设备招标采购工作 |  |  | 2021年7月前 | 2021年7月前 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成所购置科研设备到货验收工作 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经颅直流电刺激仪 |  |  | ≤20.8万 | 20.79万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  | ≤45万 | 44.98万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 血液分析仪 |  |  | ≤15.7万 | 15.69万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 无氧功率车 |  |  | ≤9.2万 | 5.98万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 有氧功率自行车 |  |  | ≤22.5万 | 22.4万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化离心训练系统 |  |  | ≤27万 | 26.98万 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 体成分测试仪（2台） |  |  | ≤60万 | 59.8万 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 所购置科研设备应用于体育科技服务保障服务工作，为提升北京市竞技体育科学化训练水平提供支持和帮助 |  |  | 设备应用于体育科技服务保障服务工作 | 达成年度指标 | 30 | 28 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |  |  |