项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 蒸汽锅炉更新改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 麻燕平 |  |  |  | 联系电话 | 67211012 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.432463 | 98.432463 | 98.432463 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98.432463 | 98.432463 | 98.432463 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成木樨园锅炉房1台4T、1台6T蒸汽锅炉的更新改造工程，确保日常供汽正常进行。 |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：4T蒸汽锅炉 |  | 1台 | 1台 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 指标2：6T蒸汽锅炉 |  | 1台 | 1台 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 质量 指标 | 检验合格率 |  | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 实施时间 |  | 招标日期5月,施工日期6-8月,验收日期9月 | 招标日期5月,施工日期6-11月,验收日期12月 | 15.00 | 11.00 | 受疫情影响，设备无法运达 |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数 |  | 98.432463 | 98.432463 | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 锅炉使用寿命 |  | 得到提升 | 得到提升 | 30.00 | 30.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |