项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 电梯安全维保经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王李楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87206754 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.754447 | 52.754447 |  | 52.754447 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.754447 | 52.754447 |  | 52.754447 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对3台电梯进行中修、对4台电梯进行大修项目，满足电梯安全使用的需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 电梯中修 |  |  | 3台 | 3台 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯大修 |  |  | 4台 | 4台 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 质量检验合格率 |  |  | 100% | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 施工时间 |  |  | 施工时间5月-11月，验收时间10月-11月 | 施工时间5月-11月，验收时间10月-11月 | 10.00 |  | 9.00 |  | 项目因建党100周年活动，6月维修计划不能进行延期到7月5日后进行 |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 52.754447万元 | 52.754447万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 电梯安全系数得到提升 | 电梯安全系数得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 公共服务能力有待近一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备系统运行 |  |  | 设备系统 运行安全 | 设备系统 运行安全 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 |  | 9.00 |  | 因建党100周年活动，部分项目开工时间延后 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.00 |  |  |  |