项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 局属楼及局属小区维修维护运行保障工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周祎 |  |  |  | 联系电话 | 67252882 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.924768 | 198.924768 | 198.924768 | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.924768 | 198.924768 | 198.924768 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.保障各小区环境卫生整洁有序、生活垃圾分类日产日清、化粪池污水管线通畅，无杂物堆放 2.保障委托管理服务的部分局属住宅楼小区运转正常 3.保障各小区楼宇雷雨季节防雷安全 4.保障各小区绿化整洁美观多风多雨季节无危树断枝 |  |  |  |  | 各小区环境卫生整洁有序，生活垃圾日常日清，化粪池污水管线通畅，各小区楼宇防雷安全、无杂物堆放，绿化整洁美观，无安全隐患，委托部分局属楼小区运转正常。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 4个小区8处垃圾分类桶站分类值守; 4小区全年化粪池清掏48次;清运大件垃圾杂物198车次; | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 按合同要求完成赵公口小区4、17号楼，东四块玉31号楼，建欣苑小区1号楼6、12单元，石榴庄西街4、7号楼管理工作, 委托面积共计27645.82㎡。 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 按合同要求完成4个小区7栋住宅建筑物防雷检测，保障各小区雷雨季节楼宇防雷安全。 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 按合同要求完成4个小区危树断枝修剪，保障各小区绿化整洁美观，多风多雨季节无安全隐患，绿化面积共计7019㎡。 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 完成各小区保洁生活垃圾清运，化粪池清掏，无杂物堆放 | 按预期 目标完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 委托管理服务的部分局属小区运转正常 | 按预期 目标完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 各小区楼宇防雷检测完成率 | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 各小区绿化整洁美观，无危树断枝安全隐患 | 按预期 目标完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 全年 按月完成 | 全年 按月完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 全年 按月完成 | 全年 按月完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 4月按项目实施计划完成 | 按预期 目标完成 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 按合同进度完成 | 按预期 目标完成 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 149.7826 万元 | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 34.74848 万元 | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 1.9万元 | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 12.493688 万元 | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 保障各小区环境卫生整洁有序；生活垃圾分类准确日产日清；化粪池污水管线通畅，无杂物堆放。 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 保障各委托小区居民生活正常运转 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 保障各小区楼宇雷雨季节防雷安全 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 保证各小区绿化整洁美观，多风多雨季节无危树断枝安全隐患 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 保障各小区环境可持续性提高 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | 各委托小区正常运转 | 按预期 目标完成 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | 各小区楼宇雷雨季节防雷安全性得到提升 | 按预期 目标完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | 各小区绿化整洁、无危树断枝危险，安全性得到提升； | 按预期 目标完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | ≥90% | 90% | 3.00 | 2.00 | 受疫情管控影响清运杂物工人员进场受限。改进措施：加大清运频次及力度，进一步做好实施计划，落实实施进度。 |  |
|  |  |  | 指标2.委托管理服务 |  | ≥90% | 90% | 3.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3.防雷检测服务 |  | ≥90% | 90% | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 指标4.绿化修剪养护服务 |  | ≥90% | 90% | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.00 |  |  |