项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 综合馆附属用房消防中控设备维修保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67211271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.29 |  | 64.29 | 63.561703 | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.29 |  | 64.29 | 63.561703 | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：维护保障综合馆附属用房消防中控系统,使系统完好有效 目标2：按照相关规定进行消防安全值守 目标3: 及时发现和处理报警信息，保证08综合馆附属房的消防安全 |  |  |  |  |  | 值守人员全年365天24小时专人值守，报警处置及时准确。设备维护全年11次。符合消防安全值守相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消防中控系统： |  | 全年24小时值守维护不少于28人次 |  | 全年24小时值守维护不少于28人次 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障维修时长 |  | ≤48小时 |  | ≤72小时 |  | 10 |  | 9 | 疫情防控管制 |
|  |  |  | 值守缺勤时长 |  | ≤3小时 |  | ≤5小时 |  | 10 |  | 9 | 防疫调换人员 |
|  |  |  | 报警处置时长 |  | ≤0.5小时 |  | 1.2小时 |  | 10 |  | 9 | 疫情防控管制 |
|  |  | 成本指标 | 全年维保费 |  | 4万元 |  | 4万元 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 消防中控主机更换 |  | 6.74万元 |  | 6.625203万元 |  | 5 |  | 5 | 三方比价价低 |
|  |  |  | 招标代理费 |  | 0.75万元 |  | 0.7125万元 |  | 5 |  | 5 | 三方比价价低 |
|  |  |  | 值守服务费 |  | 52.8万元 |  | 52.224万元 |  | 5 |  | 5 | 竞争性磋商结果 |
|  |  | 社会效益 指标 | 火灾防控效能 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 消防安全保障 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续使用率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 |  | 100% |  | 95% |  | 10 |  | 9 | 加强沟通宣传 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |