项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体育运动技术学校先农坛体校东侧临街体育场馆综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关洵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63017744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 322.61 | 322.61 |  | 322.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 322.61 | 322.61 |  | 322.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为保证申遗工作顺利进行，对其周边建筑群存在的明显风貌不协调情况进行整治，提升整体环境，净化片区风貌。需对东侧配套场馆及辅助建筑进行外立面重新装修。 2.为满足中轴线申遗要求相关要求，提升整体环境 |  |  |  |  |  | 已完成竣工验收并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外立面涂装 |  |  | 14646㎡ | 14646㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3,226,068.30元 | 3,226,068.30 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 中轴线申遗要求相关要求，提升整体环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 项目竣工后面向人群为专业运动员和工作人员使用未能面向全民健身及大众使用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | ≥90% | ≥95 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |