项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体育运动技术学校综合训练馆加固节能综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关洵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63017744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2800 | 2800 |  | 2800 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟对先农坛体育运动技术学校现状综合训练馆楼体外围结构进行整体加固，并对内部装修进行节能改造，改造建筑面积5851.07平方米。本项目建成后对竞技体育的服务和保障作用。 |  |  |  |  |  | 正在进行施工单位进场前的各项准备工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 结构检测加固 |  |  | 5851.07平米 | 5851.07平米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 室内修复性装修 |  |  | 5851.07平米 | 5851.07平米 | 20 |  | 15 |  | 疫情导致工期延长 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 办理开工证，组织施工单位进场施工，包括完成工程建设工作 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 建筑的综合利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |