项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 综合维修维护管理经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂军 |  |  |  |  | 联系电话 | 13366725698 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.494270 |  | 79.494270 | 78.494200 | 10 |  | 99% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 79.494270 |  | 79.494270 | 78.494200 | 10 |  | 99% | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.解决经费不足问题，满足居民对居住环境的要求，提升居民满意度；2.针对甲17号院违建拆除后，并对院内环境进行综合整治，新建车棚82平米，道路平整429平米并施画停车位22个，院墙修复336平米。 |  |  |  |  |  | 较好的完成了绩效目标。本项目按照预算管理要求，完成进度100% |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平整道路，修缮院墙 |  | 765 |  | 765 |  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 保障人员 |  | 8 |  | 8 |  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障居民正常 |  | 93 |  | 93 |  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完工 |  | 1-12月 |  | 1-12月 |  | 11 | 11 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 79.494270 |  | 79.494270 |  | 11.5 | 11.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 居民感官得到改善 |  | 居民满意度提高 |  | 居民满意度依然有提高空间 |  | 7.5 | 6.75 | 绿植花卉可以适当增加 |
|  |  |  | 停车难问题渐缓解 |  | 施画车位22个 |  | 最大限度缓解停车难问题 |  | 7.5 | 6.75 | 受空间限制难以提升 |
|  |  | 社会效益 指标 | 用户居住环境改善 |  | 减少居民投诉次数5% |  | 减少居民投诉次数4% |  | 7.5 | 6.75 | 施工过程出现过扰民状况 |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合环保要求 |  | 涂料均使用合格产品，环保达标 |  | 效果明显 |  | 7.5 | 6.75 | 还有提升空间 |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全使用，无漏雨 |  | 长期有效 |  | 长期有效 |  | 7.5 | 6.75 | 工程返工情况略多，滞后工期 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  | ≥90% |  | 基本到达90% |  | 7.5 | 6.75 | 细节有待改善 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |