项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体育场外坛先农门至内坛东天门区域整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关洵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63017744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4700 | 4700 |  | 3141.27402 |  | 10 |  | 66% |  | 6.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4700 | 4700 |  | 3141.27402 |  | 10 |  | 66% |  | 6.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杂乱无序的场地将统一成仿古风格，与东侧天坛区域遥相呼应, 保证了中轴线永定门段的视廊完整性。跟周围地域相协调，在一定程度上复原了胡同街区风貌，完成了《北京中轴线申遗综合整治实施计划》的近期保护和整治目标。项目总投资66535214.91元 。 |  |  |  |  |  | 目前已经开展运动场地改造工作，祭祀道路改造及绿化园林改造根据文物局要求需要对方案进行深化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除现状场地草坪面层及基层 |  |  | 24964.3㎡ | 24964.3㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新做训练场 |  |  | 24964.3㎡ | 20000㎡ | 20 |  | 18 |  | 建筑面积减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 办理开工证，组织施工单位进场施工，包括完成工程建设工作 |  |  | 2022年3月 | 2022年3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年 |  |  | 47000000.00 | 3141274.02 | 10 |  | 6.6 |  | 一标段文物局叫停 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 建筑的综合利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参观人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |  |