项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动员公寓更换空调项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366725698 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.184 |  | 50.184 | 50.184 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 50.184 |  | 50.184 | 50.184 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、解决经费不足问题，满足运动员及教练员对居改善住环境的要求，提升舒适度；2、更换海尔品牌1.5匹空调164台，政采平台报价3060元/台。 |  |  |  |  |  | 较好的完成了绩效目标。本项目按照《预算管理》要求，完成进度100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 4号楼空调整体更换 |  | 164 |  | 164 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 旧空调收纳、封存 |  | 164 |  | 164 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合节能减排标准 |  | 节省1200 |  | 节省1200 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期采购、完工 |  | 6月前、8月前 |  | 6月前、8月前 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 50.184000 |  | 50.184000 | 11.5 |  | 11.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 各宿舍对室温要求得到较大改善 |  | 运动队满意度显著提高 |  | 满意度依然有提高空间 | 7.5 |  | 6.75 |  | 安装位置还可以再调整 |  |
|  |  |  | 减少维修经费使用 |  | 较往年同期报修次数明显减少 |  | 节省维修经费目的到达 | 7.5 |  | 6.75 |  | 可否维持还有待观察 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 运动队居住环境得以改善 |  | 夏季室温26℃ |  | 夏季室温26℃ | 7.5 |  | 6.75 |  | 施工过程出现过扰民状况 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 符合节能减排要求 |  | 使用国产名牌产品，环保达标 |  | 效果明显，同期用电量略减 | 7.5 |  | 6.75 |  | 刚投入使用，还有提升空间 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全使用 |  | 长期有效 |  | 长期有效 | 7.5 |  | 6.75 |  | 个别存在售后问题 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 |  | ≥90% |  | 基本到达90% | 7.5 |  | 6.75 |  | 细节有待改善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |