项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 防雷系统改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨新峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811023937 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.766682 | 47.766682 |  | 47.617206 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.766682 | 47.766682 |  | 47.617206 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京万事兴达防雷设施检查服务中心出具的整改报告，对我校院内建筑物防雷系统进行改造。 |  |  |  |  |  | 整改我校院内建筑物防雷系统，完成防雷系统改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮数量 |  |  | 7个建筑物 | 7个建筑物 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  |  | 符合建设标准竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年5月10日 | 10 |  | 9.5 |  | 受疫情影响,延缓了开工时间 |  |
|  |  |  | 指标2：施工时间 |  |  | 2021年4月-2021年12月 | 2021年5月10日-2021年5月21日 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响,延缓了开工时间并加快施工进度 |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年5月23日 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响,延缓了开工时间并加快施工进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 47.766682万元 | 47.617206万元 | 10 |  | 9.97 |  | 工程余款 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：安全保障 |  |  | 要求得到满足，安全得到保障 | 得到满足 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：服务功能 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全体人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.44 |  |  |  |