项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技助力室外训练场及跑射项目训练场地改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨新峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811023937 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.089248 | 185.089248 |  | 184.541578 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 185.089248 | 185.089248 |  | 184.541578 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为响应科技助力号召，更好运用科技创新助力竞技体育，提高运动员的综合竞争力，我校现需一块室外训练场地给运动队提供更好更科学的训练环境，构建科学合理的训练体系。 |  |  |  |  |  | 完成室外训练场地施工并验收合格投入使用，同时完成增设跑射项目现有训练场地条件，满足该项目场地使用要求，构建科学合理的训练体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：科技助力室外训练场工程建设、改造、修缮数量 |  |  | 1190.29平方米 | 1450平方米 | 10 |  | 8.21 |  | 前期报项目预算时测量不够准确，出现偏差，在以后前期准备工作时要更精准，更准确 |  |
|  |  |  | 指标2：跑射项目训练场地改造工程建设、改造、修缮数量 |  |  | 1165平米 | 1165.5平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科技助力室外训练场工程工程质量 |  |  | 符合相关建设标准竣工验收合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：跑射项目训练场地改造工程工程质量 |  |  | 符合相关建设标准竣工验收合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：科技助力室外训练场工程开工时间 |  |  | 2021年5月 | 2021.5.24 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：科技助力室外训练场工程验收时间 |  |  | 2021年12月 | 2021.7.12 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响,加快施工进度 |  |
|  |  |  | 指标3：跑射项目训练场地改造工程开工时间 |  |  | 2021年5月 | 2021.4.26 | 3 |  | 2.9 |  | 为尽早投入使用，提前开工 |  |
|  |  |  | 指标4：跑射项目训练场地改造工程验收时间 |  |  | 2021年12月 | 2021.6.25 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响,加快施工进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 185.089248万元 | 184.541578万元 | 10 |  | 9.97 |  | 工程余款 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础设施 |  |  | 训练场地得到满足，设施安全得到保障 | 训练场地得到满足，设施安全得到保障 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共服务功能 |  |  | 得到优化 | 得到优化 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动员、教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.05 |  |  |  |