项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京棋院雷电安全隐患整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63037186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.94 | 32.94 |  | 32.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.54 | 30.54 |  | 30.54 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成所有建筑物外部直击雷系统，内部配电系统、机房均压环等电位连接系统、网络信号系统及监控系统的综合雷电防护，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 与预期目标相符，保障院内各项工作的正常进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电源一级浪涌保护器 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电源二级浪涌保护器 |  |  | 20 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电源三级浪涌保护器 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 精细级浪涌保护器 |  |  | 40 | 40 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 网络信号浪涌保护器 |  |  | 96 | 96 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 机柜浪涌保护器 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 机房均压环等电位连接系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷带拆除 |  |  | 170 | 170 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷带安装 |  |  | 170 | 170 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 室外等电位跨接 |  |  | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷短针 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 接地系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 监控系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 4月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | 7月至9月 | 7月至9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 11月前 | 11月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 32.944769万 | 32.944769万 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 系统更新后，故障消除，从而减少不必要的人员维修工作，并保证系统的安全 |  |  | 系统有效率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 保障建筑物内人员生命安全，保障单位财产、设施安全，提高公共服务能力 | 保障建筑物内人员生命安全，保障单位财产、设施安全，提高公共服务能力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对环境不会带来不利影响 |  |  | 合格率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 避雷检测及雷电灾害隐患整改 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |