北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

目  录

一、项目概述	3

（一）项目概况	3

（二）项目资金情况	5

（三）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价方法	6

（三）绩效指标体系、评价标准	7

（四）绩效评价工作过程	7

三、综合评价及评价结论	8

（一）综合评价情况	8

（二）评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析	14

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	14

机房

天平链

运维办公室

北京互联网法院

2021年度网络运维费项目支出

绩效评价报告

- 一、项目概述

- （一）项目概况

1．项目立项背景

北京互联网法院成立于2018年9月9日，根据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的规定，北京互联网法院集中管辖北京市辖区内应当由基层人民法院受理的第一审特定类型互联网案件，主要包括网络购物合同、互联网金融借款合同、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。法院按照“网上案件网上审理”的基本思路，通过全流程一体化在线服务平台，实现案件起诉、调解、立案、送达、庭审、宣判、执行、上诉等诉讼环节的在线进行，切实做到高效便民，切实提高审判质效，从而推动我国科技强国战略的实施和网络空间治理的法治化进程。

2018年8月9日，最高人民法院印发《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》的通知，并明确要求应于2018年9月底前完成北京互联网法院的具体组建和正式挂牌工作。

2018年9月6日，最高人民法院公布了《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》，确定互联网法院的管辖范围和上诉机制和在线审理机制运行规则，规范了适应互联网法院全程在线的诉讼模式，结合审判实际对在线诉讼中如何正确适用民事诉讼法作出规定，为互联网法院依法办理案件设定规则边界和探索空间，有利于将互联网法院打造为推动审理方式、诉讼规则与互联网技术深度融合的司法实践平台。

北京互联网法院集中管辖北京市辖区内应当由基层人民法院受理的第一审网络购物合同、网络服务合同、金融借款合同纠纷、小额借款合同等特定类型互联网案件。

北京互联网法院是为落实中央全面深化改革委员会审议通过的《关于增设北京互联网法院的方案》，全面发挥司法在推动网络经济创新发展、保障网络安全、构建互联网治理体系方面的职能作用而增设的互联网法院。

根据北京市政府、北京市高级人民法院加快信息化建设，推进行政管理体制改革，提高政府工作效率和公共服务水平的具体要求，北京互联网法院建立高效质优的审判管理体系，依托信息化建设举措，规范司法行为，促进司法公正。

北京互联网法院信息化系统共包括四大类37个子系统。其中审判业务类系统主要用户法院信息化审判工作，包括审判系统、立案系统、执行办案系统、电子诉讼平台。核心业务支撑系统主要用户对法院业务应用的基础设施系统，包括主机存储系统、网络安全系统、机房环境系统。音视频系统主要用于法院庭审业务、电视电话会议等视频基础设备，包括互联网庭审系统、视频会议系统、信息中心系统。综合信息系统主要用于法院各类辅助管理、信息发布、及基础信息化设备，主要包括安防监控系统、门禁考勤系统、诉服机器人、信息发布系统及办公终端系统。

面对如此庞大、技术含量高的信息化系统及平台，为有效提高各信息化平台的稳定运行及系统安全性，更好地发挥互联网法院的优势，为互联网法院及诉讼当事人提供高效、优质的信息技术支持与服务，需相应的经费保障互联网法院各信息化系统平台的正常运转。

2．项目组织管理机构

该项目的实施主体是北京互联网法院，项目组织管理部门为综合办公室，项目资金管理部门为财务部门。

3．主要内容

该项目的服务对象主要为北京互联网法院信息化系统网络运维服务，信息化系统共包括四大类37个子系统。审判业务类系统主要用户法院信息化审判工作，核心业务支撑系统主要用户对法院业务应用的基础设施系统, 音视频系统主要用于法院庭审业务, 综合信息系统主要用于法院各类辅助管理、信息发布、及基础信息化设备。

- （二）项目资金情况

1．项目预算批复情况

北京互联网法院根据网络运维费项目的性质和项目内容进行测算，2021年申报网络运维费项目380.00万元，根据《北京市财政局关于批复北京互联网法院2021年预算的函》（京财公检法指[2021]936号）文件，批复2021年北京互联网法院网络运维费项目项目预算资金380万元，均为财政资金。

2021年12月，根据《北京市财政局关于调整全市法院系统2021年预算经费的函》（京财公检法指[2021]2331号）文件要求，追加网络运维费项目经费20.33万元。核减后网络运维费项目全年预算金额359.67万元。

具体情况如下：

项目申报和预算批复情况表

金额单位：万元

| 申报单位 | 申报金额 | 年初批复预算金额 | 年中调整预算金额 | 批复的预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京互联网法院 | 380.00 | 380.00 | 359.67 | 359.67 |
| 合 计 | 380.00 | 380.00 | 359.67 | 359.67 |

2．项目预算执行情况

截至2021年12月31日，网络运维费项目实际使用资金3,546,950.00元，结余资金49,750.00元，项目预算执行率为97.23%。

- （三）项目绩效目标

该项目的总体绩效目标：有效提高信息化平台的稳定运行及系统安全性，更好地发挥互联网法院的优势，为互联网法院及诉讼当事人提供高效、优质的信息技术支持与服务，确保互联网法院各信息化系统平台的正常运转。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为网络运维费项目，评价的范围和内容包括以下几个方面：

1、决策情况；

2、资金投入管理和使用情况；

3、相关管理制度办法的健全性及执行情况；

4、实现的产出情况；

5、取得的效益情况；

6、其他相关内容。

- （二）绩效评价原则、评价方法

评价工作组本着科学公正、统筹兼顾、统筹兼顾、公开透明的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

- （三）绩效指标体系、评价标准

评价工作组运用科学、合理的绩效评价指标，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策情况10分，项目过程情况20分，项目产出情况40分，项目效益情况30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

- （四）绩效评价工作过程

1．准备阶段

2022年4月初，北京互联网法院成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2．实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；组织专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2022年5月16号，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行了有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

3．评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况进行综合分析，按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定的文本格式和内容撰写项目支出绩效评价报告，并向北京互联网法院征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿报送北京互联网法院。

- 三、综合评价及评价结论

- （一）综合评价情况

北京互联网法院网络运维费项目系延续性项目，2021年基本完成了本年计划项目内容，北京互联网法院信息系统维护工作包括主机系统、网络系统、存储系统、安全系统、机房环境与配套设施、电子诉讼平台、区块链、短信送达平台、专网链路资源监控、互联网调解系统、微信小程序、数据分析系统、互联网法院网站建设、人脸识别系统业务应用与支撑系统等，各个方面。局域网及办公设备的维护，涵盖了全部互联网法庭、会议室、信息中心机房和院内视频监控等的应用维护与管理工作，涉及法院内与外界相互连接的全部通信电路、法院专线电话系统、大楼内部通信系统、无线通信系统等的维护与管理工作，还包括网络信息应用系统及北京市法院审判业务系统（涉及法院审判业务、信息发布、信息管理等信息服务以及教育培训、安全管理等相关系统）的保障，整体维护工作涉及上百种设备类型几千个设备及若干不同的操作系统、应用软件的使用维护。根据实际应用需求，结合信息系统运行管理的特点，北京互联网法院信息化运维费项目采用运维服务外包的方式，涵盖北京互联网法院信息化运维项目的主要任务。

网络运维费项目与年初的目标设定相比，项目定位比较明晰，信息化运维费项目的改进目标主要是合理利用财政性资金，为互联网法院保障法官的办案效率，使法院各项职能可以充分有效发挥，互联网法院及诉讼当事人提供高效、优质的信息技术支持与服务，确保互联网法院各信息化系统平台的正常运转。

- （二）评价结论

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的相关规定，评价工作组对照项目评价绩效指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2021年网络运维费项目进行客观公正的评价，本项目总得分为89.35分，评价等级为“良”。最终评分结果如下表所示：

评价指标得分汇总表

| 项目 | 评价指标及分值 |  | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 |  |
| 决策 | 项目立项 | 2 | 2 |
|  | 立项依据充分性 | 1 | 1 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 3.13 | 3.13 |
|  | 绩效目标合理性 | 1.95 | 1.95 |
|  | 绩效指标明确性 | 1.18 | 1.18 |
|  | 资金投入 | 3.63 | 3.63 |
|  | 预算编制科学性 | 2.7 | 2.7 |
|  | 资金分配合理性 | 0.93 | 0.93 |
| 过程 | 资金管理 | 9.95 | 9.95 |
|  | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  | 预算执行率 | 1.95 | 1.95 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 9.46 | 9.46 |
|  | 管理制度健全性 | 4.46 | 4.46 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 13.4 | 13.4 |
|  | 实际完成率 | 13.4 | 13.4 |
|  | 产出质量 | 13.2 | 13.2 |
|  | 质量达标率 | 13.2 | 13.2 |
|  | 产出时效 | 4.48 | 4.48 |
|  | 完成及时性 | 4.48 | 4.48 |
|  | 产出成本 | 4 | 4 |
|  | 成本节约率 | 4 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 26.1 | 26.1 |
|  | 实施效益 | 17.4 | 17.4 |
|  | 满意度 | 8.7 | 8.7 |
| 合计 |  | 100 | 89.35 |

- 四、绩效评价指标分析

通过评价，北京互联网法院网络运维费项目综合得分88.95分，项目绩效评价等级为“良”，具体评分情况见附件。

（一）项目决策情况。该指标分值10分，评价得分8.76分。

1、项目立项方面

该项目的立项与北京互联网法院2021年工作安排、部门年度重点工作要求相一致，项目决策依据比较充分。该项目依据年度工作计划，由办公室提出项目申请，并经党组会研究通过后上报经北京市财政局批复同意。

2、绩效目标的设置方面

该项目未设置细化量化的指标，主要为定性指标。

3、资金投入方面

该项目的预算编制经过论证，预算内容与项目内容能够匹配；但预算额度测算依据不够充分，2021年初预算为380万元，2021年12月调减预算20.33万元。

评价认为：网络运维费项目的立项符合相关文件要求，决策依据较为充分，项目的绩效目标明确，但项目绩效目标填报不够规范，绩效目标量化、细化不足；年初预算资金计划不足，期中预算调整金额较大。

（二）项目过程情况。该指标分值20分，评价得分19.41分。

1、资金管理方面

2021年初北京互联网法院网络运维费项目共申请预算资金380.00万元，全部为财政资金， 2021年3月拨付到位，项目资金到位及时，资金到位率100.00%。2021年12月，北京市财政局核减2021年度该项目预算经费20.33万元，因此，该项目全年预算数为359.67万元，已全部到位资金到位率100%。截至2021年12月31日，该项目实际支出349.72万元，资金结余49,750.00元，项目预算执行率为	97.23%；资金的使用符合单位管理制度的相关规定。

2、组织实施方面

2021年该项目委托给北京华宇信息技术有限公司提供运维服务，项目的预算标准控制在批复的预算内，由北京华宇信息技术有限公司在合同约定期限内选派20名工程师驻场，每周5天8个工作小时常驻现场，负责信息系统的运行支持维护工作。节假日系统发生故障及法院人员加班期间，也安排工程师提供现场服务，提供运行维护服务的期限为12个月，即2021年5月1日到2022年4月30日。合同金额为378.60万元。

北京互联网法院在网络运维费项目实施过程中，积极履行项目单位职责；项目资金支出按照资金审批权限报送相关领导审批后支付项目资金；项目严格实行专款专用、单独核算的会计制度，避免出现财政资金被挤占、挪用等违规行为。

评价认为：北京互联网法院对网络运维费项目的预算管理比较规范，资金到位足额及时，财务管理制度健全。

（三）项目产出情况。该指标分值40分，评价得分35.08分。

1、产出数量方面

北京互联网法院网络运维费项目该项目主要服务于信息化系统共包括四大类37个子系统。审判业务类系统主要用户法院信息化审判工作，核心业务支撑系统主要用户对法院业务应用的基础设施系统, 音视频系统主要用于法院庭审业务, 综合信息系统主要用于法院各类辅助管理、信息发布及基础信息化设备,基本达到了预定的运维目标。

2、产出质量方面

从产出质量上，北京互联网法院为保证运维工作的质量，实现预期目标，项目运行模式为：通过委托外部专业公司提供技术支持服务，辅助法院信息化管理员针对法院整体信息化建设、网络系统进行维护。信息化运维服务团队预计使用20人，共分为服务经理、应用服务保障组、主机系统保障组、法庭保障组、终端保障组和网络与安全保障组。2021年运维人员到位率100%，运维工作人员严格按照北京互联网法院制定的《市级法院项目管理办法（试行）》（京高法发﹝2014﹞112号）和北京互联网法院的运维管理制度、绩效考核制度和运维日常基本管理规范等相关管理规定开展运维工作，服务商按照要求做好工作记录，北京互联网法院运维管理部门负责监督检查，并不定期抽查运维执行情况,发现问题，及时纠正，及时整改，严把质量关。期末，由运维管理部门按照合同规定质量要求对运维成果进行验收。

4、产出成本方面

2021年北京互联网法院信息化运维费项目共收到预算资金拨款359.67万元，全部为北京市财政资金，项目资金到位及时，到位率100.00%。截至2021年12月31日，项目实际支出349.72万元，结余资金9.95万元，项目预算执行率为97.23%，成本费用能够较好控制在全年预算范围内，略有节余。

评价认为：北京互联网法院网络运维费项目的实施，在产出数量、质量、时效和成本方面基本达到了预期目标，为审判业务、行政办公、司法便民等各项工作提供全面支撑，在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照北京互联网法院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。

（四）项目效益情况。该指标分值30分，评价得分26.10分。

1、实施效益方面

该项目实施后，通过对信息化系统的运行维护，有效提高信息化平台的稳定运行及系统安全性，更好地发挥互联网法院的优势，为互联网法院及诉讼当事人提供高效、优质的信息技术支持与服务，确保互联网法院各信息化系统平台的正常运转。

2、满意度方面

评价工作组向北京互联网法院下发了《满意度调查表》，对干警进行满意度调查，调查显示，满意度达到96%，项目达到预期满意度目标。

评价认为：北京互联网法院通过网络运维费项目的实施，为北京互联网法院更好地履行国家审判机关的职能，进一步提高法院工作的透明度，为全社会提供公正、高效的司法保障和司法服务；同时该项目的干警满意度较高，项目基本达到预期目标。

- 五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

信息化运维是延续性项目，通过提供持续可发展的信息化运维服务保障工作，保障互联网法院实现24小时不打烊目标。运维工作的延承性，符合设计指标。

（二）存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标填报内容相对简单，产出质量指标为“运维人员到位率100%”，与项目内容对应性不强，不能全面反映项目内容，质量指标不够明确、不完整，未涵盖产出质量标准等，不利于后期考核评价。

六、有关建议

科学设置绩效目标，按照全面实施预算绩效管理的要求，注重绩效目标与项目目标、项目内容的对应关系，合理设置项目绩效目标和各项产出指标，做到绩效目标明确，绩效指标细化、量化、可衡量。

- 七、其他需要说明的问题

无。