北京市延庆区人民法院信息化运维费项目

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

1.项目背景

北京市延庆区人民法院（以下简称“延庆区法院”），积极响应北京市高级人民法院信息化建设的总体部署，建立了较为完备的信息化系统以及数据网、语音网、视频网等网络应用平台，不但满足了法院审判与法院管理等各方面的需求，而且积极为相关部门、社会，提供必要的信息服务。

目前，延庆区法院建成的信息系统主要包括：审判业务系统、电子卷宗系统、谈话应用系统、数字审委会系统、高清监控系统、信息中心展示系统、GPS车辆定位系统、法庭手动报警系统、室内外大屏显示系统、车辆出入系统、门禁系统、电话系统、人民陪审员系统、Cocall管理系统、执行办案系统、执行案款系统、数字法庭系统、电子签章管理系统、绿色机房系统、终端系统。

延庆区法院庭审活动多，技术与业务保障任务重，随着信息系统的扩充完善和日益复杂，需引入专业技术人员、团队对信息系统进行专项维护、巡检、故障解决及分析总结，以保障各项信息化系统的稳定性和安全性，确保系统正常运行。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

根据延庆区法院信息化运维现状，2021年度信息化运维内容分为两大部分，信息化基础环境运维和信息安全系统运维。

其中，信息化基础环境运维主要包括：主机网络、审判业务系统、电子卷宗系统、谈话应用系统、数字审委会系统、高清监控系统、信息中心展示系统、GPS车辆定位系统、法庭手动报警系统、室内外大屏显示系统、车辆出入系统、门禁系统、电话系统、人民陪审员系统、Cocall管理系统、执行办案系统、执行案款系统、数字法庭系统、电子签章管理系统、绿色机房系统、终端系统、网上办公等运维工作。

其中，信息安全系统运维主要包括：安全设备运行维护，数据安全维护，规范安全管理体系等。

（2）实施情况

基础环境运维共处理服务事件9,066件，其中应用类问题993件，主机存储类问题349件，音视频类问题2,873件，桌面终端类问题4,851件。保障庭审直播4,294次，云法庭开庭3,761次，会议235次。输出巡检219次，周报144份。系统变更29次。整体工作实施情况良好，通过项目验收。

信息安全系统运维输出日常巡检记录表250份，安全月报、策略变更单、运维白皮书、保密专项检查材料等项目文档齐备。整体工作实施情况良好，通过项目验收。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

依据京财公检法指[2021]956号《北京市财政局关于批复北京市延庆区人民法院2021年预算的函》，年初预算批复项目资金910,000.00元，实际到位资金910,000.00元。

（2）使用情况

截至2021年12月31日，依据延庆区法院相关合同及资金审批流程，已实际支付资金908,000.00元，结余2,000.00元，预算资金执行率为99.78%。

- 项目绩效目标

### 1.总体目标

在完善信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运维服务，提高延庆区法院各项信息化系统的稳定性和安全性，保障全部信息系统的正常运行，为法院各项工作提供高效、可靠、优质的信息技术支持与服务。

2.年度目标

在本年度内完成信息化基础环境运维和信息安全系统运维工作。确保信息化相关软、硬件持续、稳定、安全运行，对网络信息内容实时监测，及时提供舆情预警、报告等服务。

- 绩效评价工作开展情况

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件要求，北京市延庆区人民法院成立了绩效评价工作组，于2022年5月对“2021年度北京市延庆区人民法院信息化运维费项目”（以下简称“项目”）开展了绩效评价。

- 绩效评价方法

本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、调查评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

- 指标体系设定

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）中体现绩效结果导向，更加注重产出和效益原则，产出、效益指标权重不低于60%，本项目产出、效益指标权重为70%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性与定量分析相结合的方法分别记分。

1.决策指标：主要评价项目立项依据、目标和资金情况。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性6个三级指标。决策类指标权重共计10分。

2.过程指标：主要评价项目资金在实施过程中的流程及监督管理情况。过程指标包括资金管理和组织实施2个二级指标，以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性和实施方案有效性6个三级指标。过程类指标权重共计20分。

3.产出指标：主要评价项目实施的完成情况。产出指标均包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。产出类指标权重共计40分。

4.效益指标：主要评价项目实施所取得的效果。包括实施效益和满意度2个三级指标。实施效益从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度4个方面进行评价。效益类指标权重共计30分。

- 绩效评价工作过程

1.前期调研。评价组与项目实施单位进行沟通，并搜集相关政策文件、项目资料以及相关财务收支凭证、合同、管理制度等，进行分析、评估。

2.方案制定。了解年度项目实施内容、实施流程，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定工作方案。

3.数据采集。按照现场评价通知中的现场调研时间安排，到项目单位进行调研访谈、核查资料和分析评价。

#### 4.召开专家评价会。遴选业务专家、管理专家和财务专家进行分析评价，向专家提供数据采集资料，组织召开专家评价会，形成专家意见。

5.综合分析及报告撰写。

- 综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分85.08分。参考财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件的评价标准，项目评分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，该项目综合绩效评价级别为 “良”。本项目得分情况汇总表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（10%） | 10 | 8.40 | 84.00% |
| 过程（20%） | 20 | 17.06 | 85.30% |
| 产出（40%） | 40 | 36.16 | 90.40% |
| 效益（30%） | 30 | 23.46 | 78.20% |
| 合 计 | 100 | 85.08 | 85.08% |

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

决策评价分析从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面六个三级指标对项目决策进行考察，决策指标分值共计10分，本项目实际得分8.40分，得分率为84.00%。具体情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项依据充分性 | 2 | 充分 | 2.00 | 100.00% |
| 2 | 立项程序规范性 | 2 | 规范 | 2.00 | 100.00% |
| 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 1.52 | 76.00% |
| 4 | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 1.54 | 77.00% |
| 5 | 预算编制科学性 | 1 | 科学 | 0.66 | 66.00% |
| 6 | 资金分配合理性 | 1 | 合理 | 0.68 | 68.00% |
|  | 分值合计 | 10 |  | 8.40 | 84.00% |

- 项目立项分析

（1）立项依据充分性分析

项目立项依据符合国家和北京市的相关规定，与项目单位职责密切相关，立项依据充分。该项指标权重分为2分，根据评分规则评价得2分。

（2）立项程序规范性分析

项目为机构运行保障延续性项目，项目申请、设立过程符合相关要求，程序规范。该项指标权重分为2分，根据评分规则评价得2分。

- 绩效目标分析

（1）绩效目标合理性分析

绩效目标设定比较宏观，不够具体、明确。该项指标权重分为2分，根据评分规则评价得1.52分。

（2）绩效指标明确性分析

绩效指标不够明确，数量、标准不够细化、明确，指标可量化性、可衡量性不足。该项指标权重分2分，根据评分规则评价得1.54分。

- 资金投入分析

（1）预算编制科学性

项目预算编制科学性不足，缺少预算测算依据和细化预算内容。该项指标权重分1分，根据评分规则评价得0.66分。

- 资金分配合理性

由于项目缺少预算测算依据和细化的预算内容，资金分配的合理性无法判定。该项指标权重分1分，根据评分规则评价得0.68分。

- 项目过程情况

过程部分从资金管理和组织实施两个方面六个三级指标对项目进行考察，过程类指标分值为20分，本项目实际得分17.06分，得分率85.30%。具体如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金到位率 | 2 | 100% | 2.00 | 100.00% |
| 2 | 预算执行率 | 4 | 100% | 4.00 | 100.00% |
| 3 | 资金使用合规性 | 4 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
| 4 | 管理制度健全性 | 4 | 健全 | 3.00 | 75.00% |
| 5 | 制度执行有效性 | 4 | 有效 | 2.60 | 65.00% |
| 6 | 实施方案有效性 | 2 | 有效 | 1.46 | 73.00% |
|  | 分值合计 | 20 |  | 17.06 | 85.30% |

- 资金使用及管理情况

- 资金到位率

项目2021年预算批复910,000.00元，实际到位资金910,000.00元，资金到位率100%。该项指标权重分2分，根据评分规则评价得分2分。

- 预算执行率

项目2021年最终获批资金预算910,000.00元，截至2021年12月31日，已实际支付资金908,000.00元，预算执行率为99.78%。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分4分。

- 资金使用合规性

项目专项经费使用基本符合国家和本市财经法规，符合延庆区法院财务内控规定；资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用和项目规定的用途和内容相符。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分4.00分。

- 组织管理情况

    - 管理制度健全性

项目单位提供了相关管理制度文件，管理制度基本合法、合规、健全。但有关信息系统运维的相关管理制度呈现不够充分。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分3.00分。

    - 制度执行有效性

项目运维服务商的遴选信息不充分，合同的订立不够严谨。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分2.60分。

    - 实施方案有效性

实施方案未能完全体现出项目实施主体对项目实施全过程进行有效管理，实施方案的有效性不足。该项指标权重分2分，根据评分规则评价得分1.46分。

- 项目产出评价分析

产出部分从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面共四个三级指标对项目进行考察，产出类指标分值共计40分，本项目得分36.16分，得分率为90.40% ，具体得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际完成率 | 15 | 100% | 13.50 | 90.00% |
| 2 | 质量达标率 | 15 | 100% | 13.80 | 92.00% |
| 3 | 完成及时性 | 5 | 及时 | 5.00 | 100.00% |
| 4 | 成本节约率 | 5 | 达标 | 3.86 | 77.20% |
|  | 分值合计 | 40 |  | 36.16 | 90.40% |

- 项目完成数量

项目验收程序、相关资料的有效性不足，绩效成果的呈现不够充分。该项指标权重15分，根据评分规则评价得分13.50分。

- 项目效率性分析

（1）项目完成质量

缺乏信息系统运维的明确质量标准，项目验收的有效性不足。该项指标权重15分，根据评分规则评价得分13.80分。

（2）项目的实施进度

项目在年度内按计划完成。该项指标权重5分，根据评分规则评价得分5.00分。

- 项目产出成本节约率

2021年批复项目资金910,000.00元，截至2021年12月31日已支付资金908,000.00元，预算执行率为99.78%，资金节约率为0.22%。但项目成本控制措施不够明确，对于延续性项目的成本测算信息不足。该项指标权重分5分，根据评分规则评价得分3.86分。

- 项目效益性分析

效益部分从实施效益和服务对象满意度两个方面两个三级指标对项目进行考察，其中实施效益包括经济、社会和可持续影响，效益类指标共计30分，本项目实际得分23.46分，得分率78.20%。各指标的实际得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施效益 | 20 | 100% | 18.66 | 93.30% |
| 2 | 满意度 | 10 | 100% | 4.80 | 48.00% |
|  | 分值合计 | 30 |  | 23.46 | 78.20% |

- 实施效益

- 项目实施对经济和社会的影响

推进网上办事、无纸化办公，提高办事效率，节约办公经费；增加平台覆盖面，提升数据共享度，促进政务公开、社会公众监督。该项指标权重分15分，根据评分规则评价得分15.00分。

- 项目可持续影响

项目为保障延续性项目，信息化系统不断发展完善，对延庆区法院提高工作效率、促进政务公开，产生积极的可持续影响，但可持续影响指标设置不够明确，相关管理机制和对第三方的监管要求不明晰。该项指标权重分5分，根据评分规则评价得分3.66分。

- 服务对象满意度

项目未发生投诉、重大事故，但满意度调查和分析不足。该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分4.80分。

- 存在的主要问题

- 项目决策方面

1.项目绩效目标和指标设定不够准确和明确。数量指标不够具体，未明确硬件、软件维护数量，以及是否租用专属云、专线、互联网带宽等内容。质量指标不够明确，未能约定应用系统故障次数、硬件、软件维护故障次数等具体质量要求。时效指标未能明确故障应急响应时间、故障修复时间等要求。效益指标不够量化，未能明确应用系统使用率、硬件使用率、系统正常运行率等要求。

2.预算编制科学性不足。预算编制不够细化，项目预算91万元，包括两大项内容，信息化基础环境运维和信息安全系统运维，但细化不足，对于工作量和预算测算标准缺少说明，预算测算信息不足，未明确各项运维的工作量和标准的细化内容。

以上1-2问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

- 项目过程管理方面

1.项目实施方案的有效性不足。项目实施方案为第三方运维服务商进行信息系统运维的工作计划，现有实施方案中未能体现延庆区法院对系统运维的采购方式、进度、质量、验收等要求，与项目实施方案中体现项目实施主体有效管理项目的基本要求不符，实施方案的有效性不足。

2.对于第三方运维服务商的遴选不够规范。延庆区法院于2021年5月26日与基础环境运维服务商北京华宇信息技术有限公司签订了基础环境运维服务合同，合同标的金额59.8万元，但未见对第三方运维服务商的遴选信息。

3.合同倒签。延庆区法院与基础环境运维服务商北京华宇信息技术有限公司签署的运维服务合同时间为2021年5月26日，而实际运维服务的时间为2021年4月1日至2022年3月31日。与安全运维服务商网际天娇信息安全技术服务（北京）有限公司签署的运维服务合同时间为2021年4月7日，而实际运维服务的时间为2020年12月31日至2021年12月31日。合同签订时间均滞后于合同约定的实际运维时间。

4.对第三方运维的监管机制不够明晰，缺乏相应的管理制度，缺少监管信息。

5.项目验收不够规范。项目验收单验收意见过于笼统，不够细化明确，未见具体验收人签字和验收时间，验收要素不完整，验收不够严谨和规范。

以上问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

- 项目效益方面

1.项目绩效成果呈现的不够充分，缺少相关支撑信息。对于未来的运维模式和管理机制呈现的不够充分，项目的可持续性影响说明不够充分。未撰写项目绩效报告，项目管理要素不完整。

2.满意度调查不够充分。未见相关满意度调查信息，满意度信息不足。

以上问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

- 有关建议

- 项目决策方面

1.明确项目绩效目标，细化绩效指标的设定。对涉及的硬件、软件维护数量予以细化，明确各项维护质量标准，提高绩效指标的的针对性和可量化性，以便方便考核、评估绩效目标的实现程度。

2.合理测算项目预算。信息化运维作为持续性项目，应根据历史数据，合理测算运维的工作量和相关标准，明确甲乙方负责的内容，科学测算项目预算，避免项目预算固化。

- 项目管理方面

1.完善、优化项目实施方案。实施方案中要体现项目实施主体对信息系统运维的采购方式、实施进度、工作质量、项目验收等具体要求，提高实施方案的有效性。

2.规范第三方运维服务商的遴选机制、程序。加强过程管理，严格规范第三方服务商遴选过程、完善相关手续。

3.提高项目管理的精细化水平。作为持续性项目，应建立健全对第三方运维和监管的管理制度，加强对第三方运维的监管和验收，提高项目管理的制度化和规范化水平。

4.严格遵守政府采购法、合同法，避免出现管理风险。加强合同管理，避免出现合同倒签的情况，合同订立需与合同履行期限一致。

5.规范项目验收环节。制定、完善项目验收管理办法，提升项目验收手续、验收资料的规范化、制度化。

- 项目效益方面

1.注重项目绩效成果的归集工作，并及时进行分析、评价，形成绩效报告，体现财政资金使用的效益性。

2.重视服务对象满意度的分析与评估，以便发现问题对信息系统持续改进，提高工作效率与质量。

- 其他需要说明的问题

无。