北京市财政支出项目绩效评价报告

项目单位:      北京市平谷区人民检察院

项目名称：     2021年信息化运维服务

评价机构：     北京今诚明会计师事务所（普通合伙）

评价时间：     2022年4月11日-5月15日

目 录

一、基本情况	2

（一）项目概述	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法和评价指标体系及标准	4

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	14

北京市平谷区人民检察院“信息化运维”

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面绩效预算管理工作的通知》京财绩效【2022】669号，北京市平谷区人民检察院（以下简称“平谷检察院”）成立了绩效评价工作组，工作组由平谷检察院项目支出绩效评价工作组、北京今诚明会计师事务所（普通合伙）的有关人员组成，于2022年4月-5月对平谷检察院2021年信息化运维项目进行绩效评价。该项目评价结果为90分，有关情况如下：

- 一、基本情况

## （一）项目概述

### 项目背景

平谷检察院信息化系统涉及软硬件系统较多，终端用户支持需求数量较大，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高。

该项目为延续性项目，平谷检察院自2014年至今的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司负责，2022年将继续延续。

### 项目实施主体

“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市平谷区人民检察院（以下简称“平谷检察院”），实施主体即平谷检察院。

- 3.项目主要内容及实施情况

3.1 项目主要内容：

| 序号 | 运维类别 | 运维内容 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务应用系统维护管理 | 日常应用支持 | 针对日常业务系统以及统一业务软件系统等，提供相关系统的运行状态进行日常检查，日常应用问题的处理。保障统一业务软件稳定有效运行，每天两次业务应用系统巡检，确保各业务系统能够正常访问；定期系统日志分析，排查潜在问题；定期对系统进行优化；对系统中的配置信息、用户信息和数据信息进行维护调整。配合高检院的软件升级计划，负责统一业务应用软件的升级发布服务，提供软件升级前的模拟上线测试、升级环境准备、软件升级实施等服务内容，保证业务的持续稳定。 |
|  |  | 后台维护 | 针对人员账户、案件代码、组织机构、业务流程进行管理和维护 |
|  |  | 需求问题管理 | 针对应用系统软件使用过程中的问题进行整理，每天记录应用系统的实际需求，即时收集应用系统的各类需求，并进行整理、分析、汇总，每月整理一份需求文档 |
| 2 | 机房设施运维 | 网络系统 | 对院内的专网系统、局域网系统、电话系统管理与维护，包括主动巡检、应急响应、故障处理、定期优化等工作内容。通过网络系统运维服务，实现院内信息系统“网络不断”的工作目标，实现信息网路系统的稳定和高效运行。 |
|  |  | 主机系统 | 对服务器及操作系统软件进行管理与维护，包括主动巡检、应急响应、故障处理、定期优化等工作内容。 |
|  |  | 数据库系统 | 提供对数据库系统运行状态进行日常检查，备份检查，数据库调优，数据库升级，配置管理，权限管理等。 |
|  |  | 存储备份系统 | 对存储设备进行管理与维护，包括主动巡检、应急响应、故障处理、定期优化等工作内容。 |
|  |  | 弱电音视频系统 | 针对目前院内现有的综合布线系统、楼宇及周边视频监控系统、报警系统、门禁一卡通等相关弱电音视频系统，我公司负责上述系统后台信息数字化、信号调度、流媒体、存储和播放设备的管理、更换、维修、升级等方面的工作，确保相关系统的稳定运行。负责相关系统软件功能的日常管理与维护，运行状态监控，定期巡检，承担故障诊断和处理，系统配置管理等职责 |
|  |  | 安全系统 | 提供桌面安全防护、网络安全、安全应急预案及演练服务，针对信息系统中网络安全相关的安全设备、安全软件、安全域、安全策略等方面的管理和维护，建立信息安全保障体系和安全应急预案，对核心业务系统的软硬件进行安全防范。 |
|  |  | 机房基础环境 | 对机房整体运行环境（如机房、竖井等关键场所）提供运行管理与维护，包括UPS供配电系统、机房空调系统、机房人员进出管理等工作内容。通过基础环境运维服务，实现客户信息系统运行环境得到5*8小时专人值守服务，提升重要场所的应急响应及时性，降低业务中断的风险。 |
| 3 | 信息管理与数据维护 | 数据备份管理 | 相关业务数据的结构化和非结构化数据的备份定期归档整理。 |
|  |  | 数据恢复管理 | 定期测试备份数据的可用性、完整性、有效性。 |
|  |  | 数据质量管理 | 定期进行数据的准确率、可用性检查，进行数据校正，纠错等人工操作。 |
| 4 | 办公终端维护 | 办公终端维护 | 针对桌面终端日常应用问题的处理，网络打印机等设备硬件故障排查，系统优化等 |
| 5 | 功能用房维护 | 功能用房维护 | 功能用房的支持和保障，确保重要会议的顺利召开，保障功能用房的信息化设备的正常运行。 |
| 6 | 其他服务内容 | 特殊时期值守 | 针对特殊时期的信息网络系统运维需求提供保障服务，确保信息网络系统的安全稳定。 |
|  |  | 其他项目配合 | 配合其他信息化项目的开展，保障项目过程中信息网络系统的安全稳定及项目的顺利进行。 |
|  |  | 服务总结和报告 | 定期提供运维日常巡检的运行报告、故障报告和总结报告等。 |

3.2 截止2021年12月底任务完成情况：

在2021年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

- 4.项目资金投入和使用情况

4.1项目资金投入情况

该项目预算资金为41.95万元，全部为财政拨款，资金于2021年3月份全部到位。

4.2项目资金使用情况

该项目严格按照内控制度执行，截至2021年12月31日，该项目资金共计支出41.95万元，资金用于以下内容：

| 序号 | 明细内容 | 总费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化运维维护费 | 41.95 |
| 合计 |  | 41.95 |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

信息化运维主要包括三部分，分别是硬件维护和软件维护、用户终端维护。该项目经费保障我院不断增长的信息化工作需求，保障检务公开需要，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。

2.阶段性目标

针对日常业务系统以及统一业务软件系统等，提供相关系统的运行状态，进行日常检查，日常应用问题的处理，保障统一业务软件稳定有效运行，确保各业务系统能够正常访问，保证业务的持续稳定。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，受平谷检察院委托，北京今诚明会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评价机构”）对项目实施效果和资金使用情况等进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法和评价指标体系及标准。

评价机构本着独立、科学、规范、客观、公正的原则，依据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》和《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发【2019】12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效【2019】2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效【2020】2146号）的相关规定，以及项目单位提供的政策文件、制度规范、预算批复文件、项目资料等，本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。具体如下：

1.绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

积极约束原则。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方式方法

评价机构采用现场评价方式，通过成本效益分析法、比较法等分析方法，对项目进行综合评价。评价机构通过查阅相关资料，与项目单位沟通交流，对项目决策、项目管理、项目绩效进行现场评价，形成绩效评价综合结论。

3.评价指标体系及标准

根据2129号文、2146号文等相关文件精神，结合项目特点，在评价机构与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。项目绩效评价指标体系详见附件。

绩效评价综合绩效级别评定结果分为4个等级：

综合得分90分（含）-100分，评定为优；

综合得分80分（含）-90分，评定为良；

综合得分60分（含）-80分，评定为中；

综合得分60分以下，评定为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价分析阶段三个阶段。

1.准备评价阶段

4月11日-22日为准备阶段，在明确委托方要求的前提下，编制符合项目特点的绩效评价工作方案；评价机构组建了项目工作组，入户辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表。

2.实施评价阶段

4月23日-30日为实施阶段，评价机构完成项目资料收集、整理和分析等工作，辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；2022年5月6日组织项目单位召开了绩效评价会议，通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段

2022年5月9日-15日为评价分析阶段：评价机构对项目决策、管理、绩效进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交平谷检察院征求意见。2022年5月16日前，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿送达委托方。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价，项目综合评价得分90分，项目综合评定结论为“优”。该项目得分和级别评定情况如下，具体评分情况见附件3。

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9 |
| 项目过程 | 20 | 18 |
| 项目产出 | 40 | 36 |
| 项目效益 | 30 | 27 |
| 综合评价 | 100 | 90 |
| 绩效级别评定 | 优 |  |

通过对项目决策分析、项目过程分析、项目产出、项目效益综合评价分析,该项目绩效目标明确；项目单位预算管理规范，资金到位和执行情况较为良好；项目过程较为规范，现有制度执行有效；项目实施后，基本按工作计划进行，年初设定的各项数量指标按照预期目标完成，资金支出控制在预算范围内，项目整体完成质量较好；但项目实施方式和效果发挥需进一步改进，服务对象满意度调查工作有待开展。

项目产出指标较为细化、量化，但项目效果指标量化程度有待加强，主要表现在：一是，效益指标表述较为笼统，均为定性表述，缺乏定量衡量标准。二是，服务对象满意度指标值设置不够量化，指标值仅表述为“满意”，缺失具体的满意度比例衡量标准，后续无法定量考核满意度实现情况。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，由于项目总金额为41.95万元，并属于每年常规性投入，故由本单位内部党组会上会论证方案可行性后，直接进行合同服务采购工作。

本项目已于签订合同后按合同要求由运维服务提供商统一派驻现场驻地运维人员，并按照合同规定的相关运维要求展开运维服务工作。

项目管理制度建设

平谷检察院制定了《北京市平谷区人民检察院财务管理规定》、《北京市平谷区人民检察院合同管理办法》等管理制度，加强资金使用的过程管理。这些规定规范了项目经费的管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效益，具体内容如下：

1）财务审批权限：金额在2000元以下的，由办公室主任审批；金额在2000（含）元至100000元（不含）的，由办公室主任及主管办公室工作的院领导审批；100000元以上的层报院党组会研究决定后由办公室主任、主管办公室工作的院领导审批。

2）大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准、预算进度。对大额资金支出的使用要实行“检察长办公会集体讨论决定制度”。资金需求部门填写资金使用申请报告，经分管领导审批同意后，由检察长办公会集体讨论决定。根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

3）金额100万以上的招投标项目、100万元以上的采购项目（专用设备）应由第三方进行合同绩效考评和经济审计。

4）大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

评价认为，该项目资金管理制度较为完善，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

日常检查监督管理

运维服务质量的过程控制主要是指运维服务的设计是否符合国际或国内的相关服务标准，是否制定了相关的服务流程及规范，在服务的过程中是否依据事先制定的服务流程和规范执行。

（二）项目执行过程情况。

该项目在执行过程中，严格按照相关行业标准执行，确保服务质量符合要求。

平谷检察院信息化系统支撑全院117人日常办公办案的信息化使用，涉及的技术多而且细，故障点多，给维护工作带来很大的困难。在运维过程中，着重预防，力争在故障发生之前，找到问题、解决问题隐患，而不是在问题出现之后去解决。规避故障风险将是维护工作的难点，是维护工作的重要内容。

系统的运行过程中，驻场人员通过日常的监测工具、定期的系统检测，丰富的工程师维护经验，对系统中可能出现的问题进行提前排查，排除系统中存在的问题隐患，避免事故的发生。

通过对系统管理与维护全过程的控制，促使系统维护工作按时、保证质量的完成。引入科学的质量管理方法论，建立系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量管理角度详细划分系统管理与维护中的各个环节（即所谓过程），控制各个环节的质量，并进行持续改进，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。

系统运行过程中，随时可能出现各种问题，快速、优质地处理问题，避免问题的扩大，将损失降低到最小，保障系统应用的继续进行，是对维护队伍工作能力、素质高低的考验，也是维护工作的主要工作内容。

对系统中发生的问题进行实时处理，对重大事故做到及时汇报，提交相关的故障报告，对技术难点不能及时解决的问题反映至运维公司，调配相关各类资源，全力保障故障的处理。

系统升级和调试阶段，无论是在软件上，还是在硬件上，会有一部分功能设计和系统的实际应用有一定的出入，通过实际业务的调研、系统的进一步使用，尽早的发现这些设计中考虑不周全的地方，通过实践进行系统各方面优化，让系统更好的满足应用，是维护工作中一个必不可少的工作内容。

保障系统安全的最终目的是保障数据的安全，平谷人民检察院信息系统内部数据种类多，而且随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，保障数据的安全和保密，保障院内工作的顺利进行是此项目的主要工作目标。

（三）项目产出情况。

（1）项目的实施进度

该项目在年度内按时完成工作内容。

（2）项目完成质量

对日常所采集数据进行有效存储，对重要数据进行多介质、多场所、定期备份，对备份介质进行专人保管，制定完备的数据备份策略，建立完整、有效的数据存储、备份管理制度，为院内业务的正常运行提供可靠的保障。

定期对存储、备份的数据进行可靠性检测，制定完备的数据恢复操作规范，一旦出现数据故障，用最快速度恢复数据，保障院内业务的正常运行。

建立维护人员安全保密规范，进行操作授权管理；保障数据传输平台的安全性，保障数据传输过程中无丢失、损坏，系统的使用过程中，对院内数据进行人员访问权限设定，建立详细、全面数据保密制度。

在2021年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，保障了平谷检察院内部系统的正常运行，减少了软硬件问题的出现，提高了单位人员的工作效率。为整个服务体系配备充足的资源，并预留必要的储备。在此基础上，对重点服务对象和重点服务内容，坚持特事特办、快速保障。

该项目以全局性需要为服务保障的重点，以应用技能为培训安排的重点，以预防措施为安全管理的重点，以信息资源为数据保护的重点，以稳定运行为系统维护的重点，投入充分有效的人、财、物资源，高标准、严要求，有针对性地保证服务能力、服务效率和服务质量。

项目可持续影响

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的软硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，使信息化的运维工作成为可持续的一项工作。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目立项背景较为充分，总体绩效目标较为明确，相关管理制度较为完善，管理较为严谨。但在项目实施的过程中存在绩效指标细化量化不足；实施方案不够完善。

- 六、有关建议

（一）科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关。

（二）进一步提升绩效意识，合理设置绩效目标和各项指标，增强绩效目标的可评价性。

（三）加强过程监督管理，明确项目实施主体的责任，对于监督管理的资料应留痕。

（四）在项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性。

七、其他需要说明的问题

本次项目支出绩效评价以平谷检察院提供的资料为评价依据。评价报告是根据项目单位提供的资料，以及评价工作组意见撰写。

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.绩效评价指标体系及打分表