2021年度项目支出绩效评价报告

项目单位 ：       北京市延庆区人民检察院

项目名称 ：             信息化运维

项目实施时间：    2021.1.1-2021.12.31

目    录

一．基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）绩效目标	3

二．绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则与方法	4

1.绩效评价原则	4

2.评价方式方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

三．综合评价情况及评价结论	6

四．绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况分析	7

（二）项目过程情况分析	8

（三）项目产出情况分析	9

（四）项目效益性分析	10

五．主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

六．有关建议	13

七．	其他需要说明的问题	14

北京市延庆区人民检察院
“信息化运维”

项目绩效评价报告

# 一．基本情况

## （一）项目概况

1.项目实施主体及主要内容

“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市延庆区人民检察院（以下简称“延庆检察院”），实施主体即延庆检察院。

该项目的主要内容为：业务应用系统维护管理、机房系统运维、信息管理与数据维护、其他信息系统、安防监控系统、会议系统及谈话间音视频记录系统、门禁系统、办公IT系统等。

2.项目立项依据及背景

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高。

该项目为延续性项目，延庆检察院至今的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司负责，2022年将继续延续。

## （二）绩效目标

项目作为延续性项目逐年度实施，总体绩效目标设置为：保障本单位正常网络办公环境，提高工作人员办公效率，保障首都监察网的正常运行及内容更新维护，提高首都监察网影响。

# 二．绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，我院立即成立专项小组对该项目的实施效果和资金使用情况等进行绩效评价。

## （二）绩效评价原则与方法

评价机构本着独立、科学、规范、客观、公正的原则，依据《北京市财政局关于开展2022年全面绩效预算管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）以下简称“669号文”和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关规定，以及项目单位提供的政策文件、制度规范、预算批复文件、项目资料等，本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四方面进行综合评价。具体如下：

- 1.绩效评价原则

科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价方式方法

评价机构采用现场评价方式，通过成本效益分析法、比较法、因素分析法等分析方法，对项目进行综合评价。评价工作组通过查阅相关资料，与项目单位沟通交流，对项目决策、项目管理、项目绩效进行现场评价，形成绩效评价综合结论。

根据669号文、2146号文等相关文件精神，结合项目特点，在评价机构与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。项目绩效评价指标体系详见附件。

绩效评价综合绩效级别评定结果分为4个等级：

综合得分90分（含）-100分，评定为优；

综合得分80分（含）-90分，评定为良；

综合得分60分（含）-80分，评定为中；

综合得分60分以下，评定为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价分析阶段三个阶段。

1.准备评价阶段

3月10日-3月26日为准备阶段，编制符合项目特点的绩效评价工作方案；成立专项小组撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表等相关工作。

2.实施评价阶段

3月27日-4月27日为实施阶段，完成项目资料收集、整理和分析等工作，完善并形成绩效报告终稿；2022年4月29日组织相关人员召开了绩效评价会议，通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段

5月5日-5月9日为评价分析阶段：对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

# 三．综合评价情况及评价结论

通过评价，详见附件3，项目综合评价得分91.00分，项目综合评定结论为“良好”。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8 |
| 项目管理 | 20 | 17 |
| 项目产出 | 40 | 38 |
| 项目效益 | 30 | 28 |
| 综合评价 | 100 | 91 |
| 绩效级别评定 | 优 |  |

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分8.00分。项目总体绩效目标明确、合理、细化,项目决策依据充分，决策程序和方式规范合理；但项目效益指标和服务对象满意度指标量化程度不足，指标值表述较为笼统。

项目管理方面。该指标分值20分，评价得分17.00分。项目资金到位及时、足额，资金管理制度较为完善，组织机构健全，项目过程管理较为规范，现有制度执行有效；但项目预算细化程度不足、测算依据不够充分，作为延续项目专项管理制度有待建立。

项目产出及效益方面。该指标分值70分，评价得分66.00分。项目基本按工作计划进行，年初设定的各项数量指标按照预期目标完成，资金支出控制在预算范围内，项目整体完成质量较好，产生了一定的可持续影响；但项目实施方式和效果发挥需进一步改进，服务对象满意度调查工作有待开展。

# 四．绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况分析

1.目标明确性分析

该项目目标设定的较为明确，保障本单位正常网络办公环境，提高工作人员办公效率，保障首都监察网的正常运行及内容更新维护，提高首都监察网影响。

2.目标合理性分析

该项目为延续性项目，是延庆检察院至今进行的网络运行、统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护。总体目标设定较为合理。

3.目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的总体目标，但年度指标值设定的不够细化量化，个别指标可衡量性不足。

## （二）项目过程情况分析

1.资金使用及管理情况分析

为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，延庆检察院制定了《北京市延庆区人民检察院财务管理规定》、《北京市延庆区人民检察院大额资金支出管理办法》、《北京市延庆区人民检察院预算编制管理制度》等管理制度，加强资金使用的过程管理，具体体现在：

（1）财务审批权限：财务审批权限：金额在 30000元以内的，由主管办公室（行政事务管理部）工作的副检察长审批；30000元（含）以上的，主责部门层报院党组会研究决定，并启动《北京市延庆区人民检察院关于大额资金支出的工作流程》，由主管办公室（行政事务管理部）工作的副检察长审批。

（2）大额资金支出是指三万元（含）以上的支出。凡属大额资金支出，须由主责部门提出详实的可行性方案。可行性方案的形成，必须有机关纪委的参与。完成可行性方案后，由主管院领导提请院党组研究决定。重大资金支出，未有机关纪委进行事前监督的，不予提请院党组研究。凡属大额资金支出，事前不请示，事后不汇报，擅自做出决定的，其后果按照有关规定承担责任。

（3）单项或批量金额大于50万（含）且小于200万元的依据采购法确定采购方式。

（4）大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

评价认为，该项目资金管理制度较为完善，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

2．项目组织情况分析

该项目依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，由于项目总金额为21.6万元，并属于每年常规性投入，故由本单位内部党组会上会论证方案可行性后，直接进行合同采购工作。

本项目已于签订定合同后按合同要求由运维服务外包提供商统一派驻现场驻地运维人员，并按照合同规定的相关运维要求展开运维服务工作。

3．项目管理情况分析

（1）项目管理制度建设

按照北京市人民检察院的要求，以国内、外IT服务管理标准和实践为理论依据，以“体系化”的思路构建一整套行之有效的“持续改善机制”，以服务为导向，构建符合延庆人民检察院运维管理服务需求的高效、规范的服务管理体系。但在评价过程中，未见该项目外包管理制度相关资料。

（2）日常检查监督管理

运维服务质量的过程控制主要是指运维服务的设计是否符合国际或国内的相关服务标准，是否制定了相关的服务流程及规范，在服务的过程中是否依据事先制定的服务流程和规范执行。但在评价过程中，未见日常检查监督的过程性资料。

## （三）项目产出情况分析

1．项目经济性分析

该项目依据相关财务管理制度使用资金，但由于预算编制的细化量化程度不足，不利于项目在实施过程中的成本控制。

2．项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在年度内完成项目内容，实施进度良好。

（2）项目完成质量

该项目在执行过程中，执行ISO9001质量管理体系，确保服务质量符合要求。

延庆检察院信息化系统是一个庞大而复杂的系统，涉及的技术多而且细，故障点多，给维护工作带来很大的困难。在运维过程中，着重预防，力争在故障发生之前，找到问题、解决问题隐患，而不是在问题出现之后去解决。规避故障风险将是维护工作的难点，是维护工作的重要内容。

系统的运行过程中，通过日常的监测工具、定期的系统检测，丰富的工程师维护经验，对系统中可能出现的问题进行提前排查，排除系统中存在的问题隐患，避免事故的发生。

在2021年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了运维工作。

## （四）项目效益性分析

1.项目预期目标完成情况

本项目依照既定目标完成了运维服务。

通过对系统管理与维护全过程的控制，促使系统维护工作按时、保证质量的完成。引入科学的质量管理方法论，建立系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量管理角度详细划分系统管理与维护中的各个环节（即所谓过程），控制各个环节的质量，并进行持续改进，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。

系统运行过程中，随时可能出现各种问题，快速、优质的处理问题，避免问题的扩大，将损失降低到最小，保障系统应用的继续进行，是对维护队伍工作能力、素质高低的考验，也是维护工作的主要工作内容。

对系统中发生的问题进行实时处理，对重大事故做到及时汇报，提交相关的故障报告，对技术难点不能及时解决的问题反映至运维公司，调配相关各类资源，全力保障故障的处理。

系统升级和调试阶段，无论是在软件上，还是在硬件上，会有一部分功能设计和系统的实际应用有一定的出入，通过实际业务的调研、系统的进一步使用，尽早的发现这些设计中考虑不周全的地方，通过实践进行系统各方面优化，让系统更好的满足应用，是维护工作中一个必不可少的工作内容。

保障系统安全的最终目的是保障数据的安全，延庆检察院信息系统内部数据种类多，而且随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，保障数据的安全和保密，保障院内工作的顺利进行。

对日常所采集数据进行有效存储，对重要数据进行多介质、多场所、定期备份，对备份介质进行专人保管，制定完备的数据备份策略，建立完整、有效的数据存储、备份管理制度，为院内业务的正常运行提供可靠的保障。

定期对存储、备份的数据进行可靠性检测，制定完备的数据恢复操作规范，一旦出现数据故障，用最快速度恢复数据，保障院内业务的正常运行。

建立维护人员安全保密规范，进行操作授权管理；保障数据传输平台的安全性，保障数据传输过程中无丢失、损坏，系统的使用过程中，对院内数据进行人员访问权限设定，建立详细、全面数据保密制度。

2.项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，保障了延庆检察院内部系统的正常运行，减少了软硬件问题的出现，提高了单位人员的工作效率。为整个服务体系配备充足的资源，并预留必要的储备。在此基础上，对重点服务对象和重点服务内容，坚持特事特办、快速保障。

该项目以全局性需要为服务保障的重点，以应用技能为培训安排的重点，以预防措施为安全管理的重点，以信息资源为数据保护的重点，以稳定运行为系统维护的重点，投入充分有效的人、财、物资源，高标准、严要求，有针对性地保证服务能力、服务效率和服务质量。

本年度的运维工作提供了业务部门满意度调查表，获得了业务部门的好评。

但相关佐证资料不够完善，成果体现不充分。

3.项目可持续影响

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，使信息化的运维工作成为可持续的一项工作。

# 五． 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标申报表的填报不够规范，个别指标细化量化不足，合理性不足。如：产出成本指标，质量指标。

（二）项目实施方案不够完善，对于制度构建与遵循、管控措施、考核验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。

（三）项目执行过程监督管理不够严谨，相关措施不到位，管理过程未留痕。

（四）预算申报精细化不足，预算编制依据不够充分。该项目预算编制不够细化量化，部分内容依据不充分，使其成本控制不足。

（五）项目绩效成果资料不够充分，不利于项目实施效果的体现。

# 有关建议

（一）科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

（二）完善项目实施的管理方案，引入过程监督、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有更加有效的指导意义。

（三）加强过程监督管理，明确项目实施主体的责任，对于监督管理的资料留痕不充分。

（四）预算编制工作应在科学合理规范的前提下进行，按照项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现程度，依据北京市相关行业标准、项目实际需求量以及与之匹配的人员工作量编制专项资金预算，使预算更加精准，避免超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。

（五）在项目实施过程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性。

# 其他需要说明的问题

附件1.绩效目标完成情况及收支明细表

附件2.项目支出绩效自评表

附件3.项目支出绩效评价指标体系及打分情况表

附件1

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 信息化运行维护费 单位：万元 |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 通过政府购买服务方式保障信息化运维 | 无 | 完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 21.60 | 21.60 |
|  | 项目单位自筹资金 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |
|  | 合计 | 21.60 | 21.60 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 信息化运维费 | 21.60 | 21.60 |
|  | 合计 | 21.60 | 21.60 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； |  |  |  |
| 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。 |  |  |  |
| 3.表中数据以单位实际账面数据为准发，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附件2详见项目支出绩效自评表

附件3

## 延庆检察院信息化运维项目支出绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 管理（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4.00 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 4.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 8.00 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 实施效益 | 15.00 | 13.00 |
|  |  | 满意度 | 15.00 | 15.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 91.00 |