北京市第四中级人民法院

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景。北京市第四中级人民法院(以下简称“四中院”)，是按照党的十八届四中全会关于“探索设立跨行政区划的人民法院”，全面推进依法治国的重要部署，在北京市建立的跨行政区划的中级法院，于2014年12月30日正式挂牌成立。为解决原有办公场所无法满足新成立法院审判办公业务需求的问题，经批准设立审判区租金项目，用于四中院租赁业务用房，保障机构正常运转。

2.主要内容及实施情况。四中院审判区租金项目主要内容为房屋租赁，由四中院与北京京仪椿树整流器有限责任公司（以下简称“椿整公司”）洽商后签订租赁合同，租赁房屋位于北京市丰台区三顷地甲三号，租赁面积为15530平方米，租期五年。该项目属于延续性项目，租期自2020年1月1日起至2024年12月31日止。截至2021年12月31日，2021年度审判区租金项目已实施完毕。

3.资金投入和使用情况。2021年度四中院审判区租金项目申报预算资金总额2063.56万元，全部为财政拨款，项目资金由市财政局于2021年1月初全部拨付到位。四中院分别于2021年2月、6月向椿整公司支付租赁费用的50%，当年全部支付完毕。

（二）项目绩效目标

四中院审判区租金项目2021年度绩效目标为：安排充足资金，满足租赁审判办公业务用房需求，保持审判及办公场所的持续性和稳定性，保障法院有效地履行国家审判机关职能，为公众提供良好的诉讼服务和审判服务环境，促进跨行政区划法院建设长期稳定发展。

四中院审判区租金项目2021年度绩效目标实际完成情况：年度预算安排资金2063.56万元，当年全部执行，有效满足审判区业务用房租赁需求，确保四中院审判办公场所持续稳定，保障单位有效履行审判机关职能，为公众提供良好的诉讼服务和审判服务环境，促进跨行政区划法院建设长期稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是强化支出责任，提高审判区租金项目资金使用效益，促进建立健全相关管理制度，监督预算执行情况。

本次绩效评价的对象和范围是审判区租金项目的决策情况、资金投入和使用情况、相关管理制度的健全及执行情况、实现的产出指标和效益指标情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

一是科学公正，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；二是统筹兼顾，职责明确，各有侧重，相互衔接。由单位内部项目实施部门开展预评，由评价小组在预评基础上开展单位自评；三是激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；四是公开透明，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 |  |
| 产出 | 数量指标 | 提供法庭数量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 提供办公用房数量 |  |  |  |
|  |  | 提供其他功能用房 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 保障庭审业务需求 | 反映各类用房是否充分满足庭审工作需求。 | 通过查阅相关资料和问询谈话方式了解。 |  |
|  |  | 区域内设施维修维护 | 反映是否在合同要求内对设施进行维修维护。 | 维修范围是否超出合同要求，是否损害本院利益。 |  |
|  | 时效指标 | 项目资金支付是否 按照合同约定完成 | 项目资金支付是否按照实施方案及时完成。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 成本指标 | 租赁成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益 | 经济效益指标 | 以较少的机构运行 成本维持机构运转 | 项目实施所产生的效益。 | 同比上年增长5%以内 |  |
|  | 社会效益指标 | 庭审办案及当事人 诉讼环境安全稳定 |  | 无重大安全事故 |  |
|  | 生态效益指标 | 努力节能减排 控制能源消耗 |  | 同比上年减少5%以上 |  |
|  | 可持续影响指标 | 保持稳定工作场所 提供便捷诉讼服务 |  | 得到提升 |  |
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取问卷调查的方式。 |  |

3.评价方法及标准

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。以计划标准作为评价标准，即以预先制定的目标、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1.准备阶段

成立绩效评价小组，了解被评价项目的基本情况，收集和整理必要的评审依据，根据评价要求，制定项目评价计划。评价计划包括拟定评价内容、评价重点、评价方法等内容。

2.实施阶段

查阅并熟悉项目的评审依据，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，运用上述评价方法及标准对评审依据进行评审，撰写绩效评价报告，形成初评意见，与项目实施部门交换意见。

3.完成阶段

根据评价结论和反馈意见，出具评价报告。整理评价工作底稿、附件，核对取证记录和有关资料，将完整的项目评价资料与意见资料登记归档。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度四中院审判区租金项目绩效综合评价得分93.5分，评价结论：优。

| 专家评分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |  |
| 项目决策 （10分） | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |  |
| 项目实施 （10分） | 资金管理（6分） | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |  |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 （46分） | 数量指标 （16分） | 提供法庭数量 | 4 | 3.5 |  |
|  |  | 提供办公用房数量 | 4 | 4 |  |
|  |  | 提供其他功能用房 | 4 | 3 |  |
|  |  | 人均使用办公面积 | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 （10分） | 保障庭审业务需求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 相关配套设施设备 | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 （10分） | 项目资金支付周期 | 5 | 0 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 （10分） | 租赁成本 | 5 | 5 |  |
|  |  | 租赁费用控制数 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （8分） | 以较少的机构运行成本 维持机构运转 | 8 | 8 |  |
|  | 社会效益指标 （8分） | 庭审办案及当事人诉讼 环境安全稳定 | 8 | 8 |  |
|  | 生态效益指标 （7分） | 努力节能减排 控制能源消耗 | 7 | 7 |  |
|  | 可持续影响指标 （7分） | 保持稳定工作场所 提供便捷诉讼服务 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 （4分） | 服务对象 满意度指标 （4分） | 受益群体满意度 | 4 | 4 |  |
| 总评分 |  |  | 100 | 93.5 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

1.绩效目标情况

该项目绩效目标设定依据符合项目实施的客观实际，目标导向明确，内容完整、细化，指标值清晰、可量化。

2.资金投入情况

该项目年初预算2063.56万元，预算编制符合项目相关合同内容实际，资金额度与年度目标相适应。

- （二）项目过程情况。

1.资金管理情况

该项目资金于2021年年初由市财政局全部拨付到位，2021年2月、6月向椿整公司支付租赁费用的50%，已全部支付完毕，预算执行率100%。在资金管理和使用方面，符合国家和地方财经法规政策、单位内部财务管理制度以及内部控制管理相关要求，无截留、挪用等现象。

2.组织实施情况

四中院综合办公室按照单位财务管理制度和内部控制制度的有关要求，严密组织实施审判区租金项目，执行过程操作规范，项目资料归档齐全，各具体岗位职责明确。

- （三）项目产出情况。

1.产出数量情况：该项目实际提供法庭数量27间、提供办公用房数量81间、提供其他功能用房89间，实际完成率分别为150.00%、101.25%、296.67%；实际人均使用办公用房面积12平方米/人，符合相关规定。

2.产出质量情况：该项目实际产出质量情况达到绩效指标值。租赁场地能够充分保障庭审办公各项业务需求，相关配套设施设备保持正常良好运行。

3.产出时效情况：该项目实际资金支付周期分别为2021年2月、6月，与项目合同约定周期1月、7月存在差距。该项目预算执行率100%，符合财政要求。

4.产出成本情况：该项目租赁成本控制较好，控制范围在年初预算范围内，实际成本为3.64/平方米·天，比计划成本（5元/平方米·天）节约27.2%。

- （四）项目效益情况。

1.经济效益指标：2021年度四中院努力降低行政运行成本，用于维持审判区机构日常运转的成本支出（主要包括水、电、暖、物业费用）合计437.22万元，同比上年度452.23万元下降3.32%，实现同比上年增长率低于5%的目标。

2.社会效益情况：2021年度四中院审判区租赁项目平稳、延续实施，未发生包括重大安全事故在内的任何事故，确保庭审办案和当事人诉讼环境安全，保障四中院提供公平正义司法服务的稳定输出，实现了预期的社会效益。

3.生态效益指标：2021年度，四中院积极响应国家在资源节约方面的号召，通过加大内部宣传倡导力度，以及完成对老旧设施的升级改造，努力节能降耗，2021年度能源消耗支出（主要包括水、电、暖费用）合计251.59万元，同比上年度266.60万元下降5.63%，实现同比上年降低5%以上的目标。

4.可持续影响指标：四中院审判区租赁项目的开展，保证了为各类审判执行和机构运转持续提供稳定工作场所，保障了四中院作为审判机关充分履行职能，为各类当事人提供满意、便捷的诉讼服务，可持续影响指标符合预期。

5.服务对象满意度指标：服务对象对项目实施的较为满意。通过问卷调查的方式，抽取20位服务对象，其中19位给出了满意的评价，满意度达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

四中院审判区租金项目开展较早，已具备成熟的工作模式，资金使用规划按照市级部门预算管理的相关要求提前部署，单位内部控制管理和预算执行管理严格，绩效目标的制定和单位内部目标责任管理考核相结合，切合实际、制定合理，各部门间相关职责分工明确、衔接有序，有效保障绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

1.个别指标值的设置不够精准

该项目绩效自评表中，“产出指标”—“数量指标”中个别三级指标的年度指标值与实际完成值偏离较大。主要原因在于：业务部门与财务部门在设置指标值时，对法庭和其他功能用房的现有数量和预期产出综合考量及预测分析不够科学细化。

2.资金支付周期与目标设置不一致

该项目资金支付周期目标设定为1月和7月，实际指标完成值为2月和6月，偏离较大。主要原因在于：一方面，业务部门与租赁单位协商变更资金支付时间，没有形成双方签字认可的文字证明材料，事实上造成未能严格依照合同约定的时限履行相关义务的情况；另一方面，财务部门在加强预算执行管理、监督指导合同履行情况方面把关不够严格。

六、有关建议

1.进一步加强对项目绩效目标设定管理，提升目标设计的科学性、合理性，绩效指标值的设定应当明确、具体、细化，紧密结合单位实际业务需求和开展情况等因素，防止指标值设置与实际偏差较大的现象发生。

2.进一步严格合同履行管理，指定专人负责监督合同履行，其职责为建立合同履行信息管理台账、掌握合同履行进展状态、在临近付款期限的合理时间进行提示，确保按照合同规定付款。

七、其他需要说明的问题

无。