北京市顺义区人民法院

财政支出项目

绩效评价报告

主管部门       北京市顺义区人民法院

项目单位       北京市顺义区人民法院

项目名称       信息化运维费

评价单位       中逸会计师事务所有限公司

北京市顺义区人民法院

信息化运维支出项目绩效评价结论

北京市顺义区人民法院2021年度信息化运维支出项目绩效评价综合得分91.8分，其中，项目决策9分，项目过程19.8分，项目产出39分，项目效益24分，综合绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见下表。

2021年度信息化运维支出项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9 |
| 项目过程 | 20 | 19.8 |
| 项目产出 | 40 | 39 |
| 项目效益 | 30 | 24 |
| 综合得分 | 100 | 91.8 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

目录

一、基本情况	4

（一）项目概况。	4

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围。	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系	7

（三）绩效评价工作过程。	8

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况。	10

（二）项目过程情况。	11

（三）项目产出情况。	14

（四）项目效益情况。	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题的原因分析	20

六、有关建议	20

七、附件	21

项目支出绩效评价报告

为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门提高预算执行效率和资金使用效益。根据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020]2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效发〔2022〕669号）等文件规定，北京市顺义区人民法院（以下简称：顺义法院）与中逸会计事务所有限公司成立评价工作组，对顺义法院“信息化运维”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

顺义法院已建成完善的信息化网络系统，实现与上下级法院的互联互通。顺义法院信息化网络系统包括网络与信息安全，服务器与存储系统，审判业务视频应用系统，数字法庭与数字审委会系统、公共服务系统、机房管理系人，办公终端及综合布线系统，审判业务及相关业务支撑系统、公共服务系统、机房管理系统、运维服务管理、大屏显示系统、信息发布系统等十几个信息化系统。以上系统涉及干警办公、数字法庭、数字审委会和信息化会议室等环境，相关各类专业设备千余台。顺义法院有院机关、诉讼对接中心、执行局、后沙峪法庭、天竺法庭、牛栏山法庭、李遂法庭、杨镇法庭共八个办公。出执行局外，各办公区均设有立案点，平均年受理案件近5万件，且案件受理量逐年增加，庭审活动多，技术与业务保障任务重，需配备专业技术人员对各系统进行专项维护、巡检，解决故障及分析总结，以保障审判工作顺利开展。

2、项目实施主体及主要内容

项目实施主体为北京市顺义区人民法院。

信息化运维项目主要包括：运维管理，庭审及音视频会议系统运维，数据与应用系统运维，主机网络系统运维，信息安全系统运维，安防监控系统运维，办公重点系统运维。

3、项目预算及资金组成

为了保证项目顺利进行，根据《北京市财政局关于批复北京市顺义区人民法院2021年预算的函》（京财公检法指[2021]0951号），批复信息化运维经费228.30万元，主要用于支付运维公司信息化运维工作费用。

4、项目预算执行情况

2021年度顺义法院信息化运维项目安排财政预算资金228.30万元，实际支出228万元，结余资金0.3万元，预算资金执行率为99.87%。

（二）项目绩效目标

确保顺义法院审判信息化业务正常开展，保障办公终端、数字法庭、音视频会议、公共自助服务设备、信息机房、数据网络、安防监控、信息安全、一卡通系统等多项服务于审判业务的信息化系统、设备运转正常，及时处理维修相关故障，服务好信息化审判业务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效发〔2022〕669号）等有关规定，通过对顺义法院项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核市级预算项目的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议。促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

本次评价工作遵循科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；绩效工作应当遵循科学公正原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；遵循激励约束原则，将绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责；遵循公开透明原则，将绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

为了对项目绩效进行客观、公正的评价，结合项目已经全面完成，无法进入现场评价等实际情况，本次主要采用非现场评价方式，运用比较法、公众评判、专家评价法等方法，对项目进行综合评价。通过查阅资料、网络查询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3、绩效评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的相关规定，绩效评价工作组结合顺义法院项目特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向结合专家的指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对项目实施单位的项目决策、项目过程管理、项目产出和项目效益进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一、二、三级指标参考北京市财政局指标体系范本进行设定，原则上未调整。三级指标具体解释及评价要点依据项目实际执行内容分析后确定（指标体系详见附表）。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

1.准备评价阶段

组建评价工作组，初步了解预算项目整体情况。

（1）组建绩效评价工作组。北京市顺义区人民法院与中逸会计师事务所有限公司于2022年5月成立了项目绩效评价工作组，工作组成员5人，设组长1人，副组长1人。在正式评价前对项目绩效评价工作人员进行了业务培训。

（2）初步了解项目预算执行情况。评价工作组与主责处室进行初步沟通，了解项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料；组织相关部门人员开展绩效评价培训，针对专家评价重点、评价工作的时间进度、资料如何准备进行有效培训。

2.现场核查情况

（1）收集整理资料，进行初步审核。了解绩效目标设立及完成情况，绩效目标的设立主要是依据为确保顺义法院审判信息化业务正常开展而设立。对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。评价工作组对提交的项目基础资料进行了初步审核，并将结果与主责部门相关人员反复进行沟通。

（2）资料分析，形成工作底稿。在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

3.资料信息汇总

评价工作组在前期资料整理基础上，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，扫描纸质资料转化为电子版档案，形成专家资料手册，供专家审阅。

4.评价分析

评价工作组遴选5名专家，其中：管理专家2名，业务专家1名，财务专家2名，成立评价专家组，由1名管理专家担任评价专家组组长。

因新冠疫情影响，本次绩效评价工作采取函评方式进行。

专家组成员认真审核项目资料，并结合专家手册对相关问题进行问题，对相关数据进行核实。专家根据设定的指标体系对北京市顺义区人民法院2021年度信息化运维项目情况进行客观、公正的评分，并出具了《专家意见汇总书》。

5.沟通反馈

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告的撰写工作。与主责部门进行意见沟通，在充分研究论讨的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成评价报告终稿。

6.出具报告

评价工作组出具绩效评价报告，并将报告及项目资料报送顺义法院进行归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度顺义法院信息化运维项目综合评价得分91.8分，其中，项目决策9分，项目过程19.8分，项目产出39分，项目效益24分，综合绩效评定结论为“优秀”详见指标体系打分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项依据充分性及程序规范性分析

顺义法院根据最高人民法院、市财政部门及有关单位发布的有关电子政务项目管理办法、规范等申请立项，具体包括《北京市政府购买服务预算管理办法》《北京市法院信息网络系统运行与维护管理的暂行办法》《人民法院信息化建设"十三五"发展规划》《北京市政务部门电子政务项目运维管理规范》等。

同时落实最高院以及市高院的工作要求，党组会上专题研究信息化运维费工作，经院党组研究决定，成立了信息化运维费管理领导小组并确定组成人员，通过科学规范的信息化运维服务，提高法院各项信息化系统的稳定性和安全性，保障信息系统的正常运转，为法院各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。

2．项目绩效目标合理性分析

该项目绩效目标设定符合顺义法院实际工作需求，通过项目的实施，可以保障顺义法院信息系统平台的正常运行，保障应用系统运行连续性、稳定性、安全性。

目标细化程度分析

该项目根据预期目的，设置了项目总体绩效目标及各级绩效指标，基本符合项目实际情况。但个别绩效目标设置不够细化，如：绩效目标中产出数量无具体量化指标，产出质量判断标准较为模糊、笼统。

（二）项目过程情况

1．资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2021年顺义法院信息化运维费项目预算安排资金228.30万元，资金已全部到位。截至2021年12月31日，项目实际支出228.00万元，结余资金0.3万元。预算资金执行情况如下：

| 项目名称 | 批复金额 （万元） | 支付进度（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 信息化运维费 | 228.30 | 228.00 |  | 114.00 |  | 114.00 |

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额占预算批复金额99.87%。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

为确保项目资金安全、合理、有效使用，顺义法院不断完善内控手册，制定了《北京市顺义区人民法院财务管理制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》等财务管理办法，财务管理制度较为健全。

信息化运维项目严格按照各项办法实施管理：

一是加强项目经费预算管理，按照《北京市顺义区人民法院预算管理办法》编制报批信息化运维项目经费预算，实际开支过程中，严格按照收支两条线原则及预算批复范围执行；

二是按照《北京市顺义区人民法院支出管理制度》做好经费支出管理，加强原始票据审核，严格按照规定的审批权限和程序办理结算报销。

2．项目组织情况分析

顺义法院制定《北京市顺义区人民法院政府采购管理制度》、《北京市顺义区人民法院合同管理制度》等，内部控制制度较为完整。在项目实施过程中，顺义法院针对自身服务需求，按照《政府采购法》的要求，对采购金额达到公开招标数额的，采用公开招标方式，最终确定北京华宇信息技术有限公司作为本项目供应商。

3．项目管理情况分析

在项目实施过程中，法院的维护保障工作由综合办公室负责，主要职责是完成法院设备的资产管理、状态监控、设备配置、故障维护、设备维修、设备升级等工作。在进行设备维护期间，按照市高级法院下发的《北京市法院信息网络系统运行与维护管理的暂行办法》等政策文件，运维服务公司将过程记录及总结进行归档，作为运维的依据，运维人员可以通过文档来查找相关记录，缩短解决故障的时间。

项目单位严格按照北京市高级人民法院制定的《市级法院项目管理办法（试行）》（京高法发（2014）112号）执行项目管理，所有项目内容均经法院党组会议决策通过后签订相关合同。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析

①整体完成情况

2021年市财政下拨信息化运维资金228.30万元，服务单位共安排15名运维人员参与运维工作，其中庭审及音视频会议岗安排4人、应用岗安排2人、主机网络岗安排1人（管理岗兼任）、信息安全岗安排1人、安防监控岗安排2人、办公终端岗安排5人。

顺义法院共有院机关、诉调对接中心、执行局以及五个派出法庭八个办公区，12名运维人员常驻院机关，负责每日对院机关及诉调对接中心开展日常巡检维护及事件响应；1名运维人员常驻执行局负责每日在执行局开展各系统日常巡检维护及事件响应；1名运维人员常驻速调对接中心开展保障工作；另根据工作需要，每周二、三、四分别安排驻院机关运维人员到五个派出法庭开展运维工作，主要负责巡检机房、法庭等系统运行情况，巡检完成后响应各类服务事件，配合开展工作，确保了派出法庭每周都有一名运维人员提供一天现场保障。另除以上工作外，随时根据需要响应外派法庭及看守所法庭信息化设备故障处理工作。

②各项工作完成情况

A．培训工作

2021年共组织信息化应用培训27次。其中15次是面向干警开展的信息化应用系统使用培训，目的为提升干警系统使用能力，加强信息化办公系统的熟悉程度，提高办案工作效率；培训主要为三块，一是考核类专项培训4次、二是新入职人员系统使用培训4次、三是国产替代适配改造相关培训7次。另12次为运维人员技能提升或工作流程规范、安全保密类培训。

B．庭审及视频会议系统工作

2021年受疫情持续影响，顺义法院远程庭审、互联网法庭、云法庭得到充分使用。审职人员通过数字法庭、智慧庭审、远程庭审、互联网法庭、运法庭及互联网调解系统共同开展审判工作，其中云法庭开庭21791次，产生视频数据7.06TB；互联网法庭使用146次，远程庭审使用600次，数字法庭开庭12546次，上述三个系统产生视频数据22.3TB，共计产生29.36TB视频数据，较往年有大幅增长。

2021年度共保障各类会议554次，重点保障会议有：案件评查会4次、审委会9次、党组会76次、保密会61次、全国全市视频会议153次、重大参观保障会议3次。共计处理故障问题71次，包括电子桌牌、升降一体机、LED屏幕、电视和视频传输设备。

C．数据与应用系统工作

顺义法院2021年新收案件43681件，旧存2380件，结案39987件，未结6074件，案件量较上一年度有所增加。（2020年新收案件35329件，旧存2442件，结案35391件，未结2380件；2019年新收案件46294件，旧存2483件，结案46335件，未结2442件；2018年新收案件46894件，旧存2496件，结案46907件，未结2483件。）

D．主机网络系统工作

2021年服务器、网络设备维修31次，鉴于华为E9000、华为E6000等服务器皆已不在保修期，设备维护压力较大。

E．信息安全系统

2021年除日常对安全设备、软件进行巡检，定期对瑞星病毒库升级，开通、维护、监控防火墙运行策略，排查异常行为并及时手动处理，定时备份安全设备策略，完成院内各网络系统的维护，还开展了正版化软件检查配合工作，配合办公室进行保密检查自查工作、配合网安进行等保3级自查、漏扫工作、配合完成网络安全保障自评工作、开展专项病毒防控工作，另配合开展信创杀毒、审计等服务器上线工作。

F．安防监控系统

2021年处完成定期巡检及故障设备维修更换，增补更换院内监控摄像机，派出法庭及执行局办公区监控接入内网工作。

同时为保障监控系统稳定运行，增加巡检力度，持续开展监控视频巡检工作。

G．办公终端系统

2021年服务台接听电话量月均800至1000通，分别为问题咨询、故障报修等， ITSM系统记录工单5807件，并配合办公室完成库房移交信创主机替换工作。

（2）项目完成质量分析

在信息系统日常运维中，各维修管理单位在顺义法院的监督管理下，严格按照各运维合同约定的条款，能够在合同约定的时限内保质保量的完成服务，为顺义法院提供了安全高效的运维服务。但质量指标设定较为笼统，部分指标未能量化，无法准确的考核。

（3）项目完成时效及成本分析

按照年度工作安排，项目于2021年12月31日全部实施完毕。

根据顺义法院与北京华宇信息技术有限公司签署的《信息系统运行维护服务合同》，合同约定支付方式为每半年支付一次。2021年资金到位较为及时，能够按照项目预算申报的内容和标准审核支出，款项已全部支付完毕，预算剩余0.3万元。

（四）项目效益情况

1.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

2021年度，北京华宇信息技术有限公司按照《服务合同》开展各项工作，顺利完成了各项信息系统的运维工作，庭审及音视频会议系统、数据与应用系统、主机网络系统、信息安全系统、安防监控系统及办公终端系统均运行安全、稳定。同时，由于日常巡检制度的有效落实，能够提前排除故障隐患，基本达到了预期设定的全年运维目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

信息化运维项目年度预期目标全部完成，年初设定的各项指标基本达到对经济和社会的影响要求，体现在：通过科学规范的信息化运维服务，提高了法院各项信息化系统的稳定性和安全性，保证了信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，避免了重复投资，节约了资金，同时也提高了顺义法院在全市的形象和影响力，具体为。

一是经济效应完成情况：有效的降低了管理成本。

二是社会效应完成情况：提高了工作效率，规范了业务流程。

但相关资料中未描述管理成本与业务流程相关内容

（3）项目环境效益及可持续影响

顺义法院在信息化运维费项目实施后，使案件当事人及时了解案件审判进度，掌握法院审判动态，了解自身案件的办理进展。庭审直播、录播等可以满足广大人民群众旁听案件的需求，加快司法公开的进程、拓展司法公开的广度与深度。裁判文书上网发布为规范司法权运行奠定了基础，保证立案公开、庭审公开、执行公开、听证公开、文书公开和审务公开，使得人们更加相信党、相信政府、相信法律。通过法律解决纠纷的人群大幅度增加，相关恶性案件进一步下降。提升了整体社会的法律意识，社会环境更加安全稳定，人民安居乐业，人与人之间关系更加和谐，家庭更加和睦。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度是指项目预期服务对象对项目实施的满意度，项目未出现重大失误及投诉等现象，法院工作人员反馈较好，但未能提供完整的满意度评价资料，不便于分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

顺义法院在对2021年信息化运维项目开展绩效管理工作中，能够积极运用绩效管理工作理念，抓好绩效管理的重要环节，指导相关部门开展评价工作，取得了良好的效果。

顺义法院各级领导对绩效管理工作非常重视，绩效评价工作开展过程中，以各种形式认真组织相关部门和人员学习有关文件精神，积极参与评价培训，进一步落实责任分工，加强督促检查，确保绩效自评工作的有序开展。

（二）存在的问题的原因分析

1、项目部分绩效指标设定的不够明确，细化、量化程度不足。

项目绩效目标中产出数量无具体量化指标，产出质量判断标准较为模糊、笼统。应加强细化程度，做到项目指标具体、可度量、可实现。

2、项目效益资料归集有待加强

对于效益方面，缺乏对效益资料的有效归集及分析利用，未能完整体现项目反映的经济效益及满意度，资料完整程度有待提高。

六、有关建议

1、加强项目指标设定科学性

进一步提高绩效管理意识，根据年度工作计划，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，实现以结果为导向的绩效目标管理模式。针对该项目，需要提高绩效指标设置的可考核性。

2、进一步加强绩效项目资料留存管理，提高绩效项目完整度。

绩效信息留存管理是贯穿整个项目执行过程中的重要工作环节，所留存的信息是支撑评价结论的重要依据。应注意项目绩效资料的留存，形成科学、量化、可支撑的绩效成果资料。

七、附件

1、项目预算执行情况表

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、专家及评价工作组情况表

4、专家意见汇总书

5、指标体系及打分情况表