北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：北京市总工会

实施部门：北京市总工会综合服务中心

项目名称：2021年北京市总工会政务云服务费项目

评价机构：北京市总工会

参与评价

中介机构：北京和兴会计师事务所有限责任公司

北京市总工会

2022年5月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况评价分析	8

（二）项目过程情况评价分析	10

（三）项目产出情况评价分析	12

（四）项目效益情况评价分析	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	16

七、其他需要说明的问题	17

“2021年北京市总工会政务云服务费”

项目支出绩效评价报告

为全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市总工会（以下简称市总工会）按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对北京市总工会综合服务中心（以下简称综合服务中心或实施部门）负责实施的“2021年北京市总工会政务云服务费”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：2021年北京市总工会政务云服务费项目

实施部门：北京市总工会综合服务中心

项目类型：延续项目

项目开始时间：2021年1月

项目完成时间：2021年12月

2.项目背景

依据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》中为贯彻落实市领导关于“尚未入云的政务信息系统按照应入云、尽入云的要求，在今年（指2020年）年底完成入云迁移”的指示精神，市属委办局均需按要求完成业务系统职责目录链填报、服务目录链填报及业务系统入云迁移工作。综合服务中心已在2020度完成业务系统入云部署迁移工作。

2021年度，综合服务中心继续按照北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》的要求，实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，因此综合服务中心在上一年度工作的基础上，继续申报已入云业务系统2021年的政务云其他租赁服务采购项目的相关费用。

3.主要内容及实施情况

对综合服务中心系统提供政务云资源服务，提供相关安全服务，以提升系统的服务保障能力，全方位满足综合服务中心的业务要求。

4.资金投入和使用情况

2021年该项目申请预算383.08万元，实际批复预算金额383.08万元，截至2021年12月31日实际支出382.29万元，结余资金0.79万元，结余资金由北京市财政局收回。

- （二）项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

- 各应用系统稳定运行，工单及故障处理服务及时；

- 各类租用服务采购及时，能够满足市总用户对功能及数量的要求；

- 互联网及专线及时续费，网络稳定性高，能够满足市总用户及应用系统的带宽要求；

- 按照合同约定及时完成付款。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2021年北京市总工会政务云服务费项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与2021年北京市总工会政务云服务费项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个，其中定性指标23个，定量指标4个。评价指标体系详见附件4。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求部署全面自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2022年4月24日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家评价会，形成评价结论。根据疫情防控要求，评价工作组于2022年5月12日组织专家召开了专家正式会（腾讯会议方式），专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分81.10分，其中，项目决策得分7.96分，项目过程得分16.52分，项目产出得分32.52分，项目效益得分24.10分，经专家评价工作组综合分析评价，北京市总工会综合服务中心“2021年北京市总工会政务云服务费 ”项目，绩效评定级别为“良”。 具体情况详见表1。

表1 “2021年北京市总工会政务云服务费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.96 |
| 项目过程 | 20 | 16.52 |
| 项目产出 | 40 | 32.52 |
| 项目效益 | 30 | 24.10 |
| 综合得分 | 100 | 81.10 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

该项目依据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》中为贯彻落实市领导关于“尚未入云的政务信息系统按照应入云、尽入云的要求，在今年年底完成入云迁移”的指示精神，市属各委办局均需按要求完成业务系统职责目录链填报、服务目录链填报及业务系统入云迁移工作，综合服务中心已经在2020年度完成业务系统入云部署迁移工作，2021年度，综合服务中心继续按照北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》中的要求，实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，因此综合服务中心在上一年度的基础上，继续申报已入云业务系统2021年的政务云其他租赁服务采购项目的相关费用申请。

评价分析认为：该项目决策的政策依据较为充分，但可行性研究报告不够规范，未对必要性、可行性进行全面论述，决策依据充分性有待提高。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：

- 各应用系统稳定运行，工单及故障处理服务及时；各类租用服务采购及时，能够满足市总用户对功能及数量的要求；互联网及专线及时续费，网络稳定性高，能够满足市总用户及应用系统的带宽要求；按照合同约定及时完成付款。

评价分析认为：该项目绩效目标与项目实施内容基本相符，但部分绩效指标设置不够合理。如数量指标不全面，未能反映出项目的全部服务内容；时效指标仅明确了验收时间，未细化各阶段的任务；进度指标过于笼统，设定验收时间“2021年11月”，而年度运行保障工作尚未完成，合理性不足；成本指标不够细化；效益指标设定经济性指标不合理，未设定社会效益指标；服务对象满意度指标设定“可持续影响指标”不正确，未界定服务对象，未设定具体指标值。

3.资金投入情况评价分析

2021年该项目申请预算383.08万元，实际批复预算金额383.08万元，截至2021年12月31日实际执行金额382.29万元，结余资金0.79万元，结余资金由北京市财政局收回。

评价分析认为：该项目资金及时到位，较好地为目标实现提供了资金保障，但项目预算编制科学性及合理性不足，未见项目申报书，缺少简要的项目内容、方案及项目经费测算依据，预算决策过程资料提供不完整。纳入该项目预算保障的各业务板块历史使用率和发挥绩效等情况呈现不够清晰。

- （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2021年批复预算383.08万元，实际到位资金383.08万元，支出资金382.29万元，结余资金0.79万元，预算执行率为99.79%。结余资金由北京市财政局收回。

评价分析认为：预算执行率较高，但资金支付审核程序不够严谨，存在尚未完成服务内容即验收、付清尾款的问题，资金支出存在一定的风险。

（2）资金管理情况

实施部门的预算管理及资金使用按照《中华人民共和国预算法》《北京市工会制度汇编》等相关文件要求进行管理，资金使用履行了逐级审批程序，相关资金信息真实、准确、完整，不存在截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：该项目资金管理有效性有待加强，资金支付审核程序不够严谨。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）项目组织实施程序

实施部门针对该项目制定了《北京市总工会政务云服务费项目实施方案、实施计划》，对项目组织分工、实施进度、运行流程、风险防控等内容进行了明确。

评价分析认为：该项目的组织架构较为健全，但实施方案不够规范，以业务技术方案代替不合理。提供的实施方案是第三方技术方案，未能完全体现该项目过程管理、监督验收和控制措施等内容。未见综合服务中心职责、工作内容及服务监管要求等内容。

（2）项目管理制度执行情况

在项目管理过程中，实施部门按照相关法律法规及《北京市工会制度汇编》等制度执行，并依据合同要求，对第三方服务内容进行验收及管理。

评价分析认为：项目管理有待进一步完善，市总工会与北京金山云网络技术有限公司的合同签订日为2020年12月15日，服务周期为2020年12月1日至2021年11月30日，中标公告于2020年12月4日发出，服务周期早于公告期，规范性存在一定不足。

- （三）项目产出情况评价分析

1.项目预期目标完成情况

该项目实施内容主要是对综合服务中心系统提供政务云资源服务，提供相关安全服务，以提升系统的服务保障能力，全方位满足综合服务中心业务要求。供应商按照合同内容完成了资源、安全及系统服务保障工作。

评价分析认为：实施部门年初设定的绩效目标基本完成。

2.项目经济性分析

2021年该项目申请预算383.08万元，实际批复预算金额383.08万元，截至2021年12月31日实际执行金额382.29万元，结余资金0.79万元，预算执行率为99.79%。

评价分析认为：该项目预算执行率较高，但预算编制依据不够充分，测算过程不清晰，纳入该项目预算保障的各业务板块历史使用率和发挥绩效等情况呈现不够清晰。

3.项目效率性分析

该项目按实施方案进行实施，截至2021年12月31日，已按照预期进度目标开展了相应工作。

- 评价分析认为：该项目按计划及时完成了年初设定的目标任务。

- （四）项目效益情况评价分析

（1）项目实施对社会的影响

通过项目实施，使综合服务中心业务适应技术发展要求，用先进的技术手段打造综合业务系统，提高了相关单位、部门的办事效率，节省综合服务中心干部及其他服务群体办事成本。

评价分析认为：该项目针对绩效情况未进行汇总分析。缺少对系统运行质量主动监控的手段，系统运行服务问题的披露、总结不够全面。

（2）项目实施的可持续影响

通过项目的实施，提高了总工会业务系统的稳定性、网络运行的安全性，网络基础设施更加稳定可靠，进一步提升整个业务系统的业务稳定性和可持续服务能力，充分发挥云计算技术的优越性，提高各业务系统的性能，有效提升了资源利用率。

评价分析认为：该项目绩效成果呈现不足，存在服务未完成即形成报告的情况。

（3）服务对象满意度

实施部门针对该项目的使用人员开展了满意度调查，满意率在90%以上。

评价分析认为：未见满意度相关佐证资料及满意度调查分析报告。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算上限和内容需求进行采购、实施，严格按照合同约定比例支付合同款，全年工作有序平稳进行，有效保障了信息化工作的开展，满足综合服务中心干部的自动化办公需求，为综合服务中心服务群体提升了办事效率。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）绩效指标设定不够合理。如：数量指标不全面，未能反映出项目的全部服务内容；时效指标仅明确了验收时间，没有细化各阶段的任务；进度指标过于笼统，设定验收时间“2021年11月”，而年度运行保障工作尚未完成，合理性不足；成本指标不够细化；效益指标设定经济性指标不合理，未设定社会效益指标，服务对象满意度指标设定“可持续影响指标”不正确，未界定服务对象。

（2）项目预算编制依据不够充分，预算测算过程不清晰，预算决策过程资料提供不完整。纳入该项目预算保障的各业务板块历史使用率和发挥绩效等情况呈现不够清晰。

（3）可行性研究报告不够规范、严谨。可行性研究报告部分信息数据不一致，可行性研究报告的严谨性不足。

2.项目管理方面

（1）合同存在倒签问题。2020年12月15日市总工会与北京金山云网络技术有限公司签署政务云服务合同，合同服务期限为2020年12月1日至2021年11月30日。中标公告为2020年12月4日发出，服务期早于公告期；该项目于2021年11月19日验收，存在尚未完成服务内容即验收、付清尾款的问题，项目单位授权审批和资金支出独立性均存在问题。

（2）实施方案不够规范，以业务技术方案代替不合理。提供的实施方案是第三方技术方案，未能完全体现该项目过程管理、监督验收和控制措施等内容。未见综合服务中心职责以及工作内容、服务监管要求等内容。

3.项目绩效方面

总结资料和效益呈现不全面，存在服务未完成即形成报告的情况，未见满意度测评相关资料及满意度调查分析报告。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面

1.科学合理填报绩效目标申报表，加强项目绩效目标审核工作。绩效目标要充分反映其目标实现要求，产出数量指标、质量指标应结合项目内容逐一细化量化，质量指标中的政府采购规范率应列入成本指标，服务对象满意度指标应进行量化，加强指标的可衡量性，为项目实施和考评提供指导和依据。

2.提升预算编制的科学性，落实预算编制与执行的对应性。根据年度需求，提供合理的测算依据，进行必要的预算评审；规范编制预算申报文本，明确保障期间与保障内容。

3.规范项目决策，提升决策科学性。可行性研究报告应结合拟定入云各政务和业务系统的在用情况、绩效情况、使用频率、产权和建设所属主体等情况，对入云各系统的必要性进行充分阐述和论证，以目标为导向进行规范决策。

- （二）项目过程方面

1.加强内控管理，提高合同签署的严谨性，防止法律风险漏洞。规范采购管理，加强业务所在部门、采购归口管理部门和预算管理部门的沟通联动，保证预算申报、采购实施、合同管理、各环节采购品目准确、采购内容规范，避免混淆协议采购与分散采购的不规范、不经济行为；加强合同管理，规范授权审批，细化审批理由，提高财务部门资金支出审核独立性，有效避免价款提前支付、支付进度与服务进度不匹配的问题。

2.提高项目管理规范性和严谨性。完善项目实施方案，参照合同详尽说明预算执行情况及项目过程管理情况，并注意资料归集的完整性；加强过程管理和对服务商的监管机制，提高管理水平。落实主体责任，提高绩效管理工作质量，建议结合服务合同、提供任务清单；明确政策目标和产出效果指标，提高时效性和可评价性。

- （三）项目绩效方面

- 1.提升绩效意识，注意完整归集项目绩效支撑资料，完善统计分析，以绩效导向进一步优化资金投入保障内容。提升绩效报告撰写的规范性和全面性，全面呈现项目的内容、决策、管理、成绩和效果，并对比年初计划分析绩效实现情况。

2.完善满意度调查方案、调查问卷内容；科学选取样本，扩大用户满意度调研范围，深入进行满意度调查统计分析，并将分析结果指导下一步项目的完善。

- 七、其他需要说明的问题

按照相关要求，本次绩效评价工作根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）进行评价指标设定，以项目单位自评报告及提交有关资料为基础，结合专家意见形成评价结论，项目单位对提交资料的完整性、准确性、有效性、真实性负责，财务支出及管理过程资料进行抽凭（查），相关数据未进行逐一核实，有关问题已与项目单位进行了充分沟通并达成一致。

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.报告意见反馈表

附件1

综合服务中心2021年北京市总工会政务云服务费项目预算执行情况表

填报单位（盖章）：				                                           审核人：   	       单位：万元

| 项 目 |  | 预算批复 | 资金到位情况 | 预算执行情况 |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 本年支出 | 跨年支出 |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1 | 383.075772 | 383.075772 | 382.286864 | 382.286864 |  | 99.79% | 0.788908 |  |  |  |
| 2021年北京市总工会政务云服务费项目 | 2 | 383.075772 | 383.075772 | 382.286864 | 382.286864 |  | 99.79% | 0.788908 |  |  |  |

附件2

2021年北京市总工会政务云服务费项目

绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统验收合格率100% | 无 | 完成 |
|  | 系统平均无故障时间8322分钟/年 | 无 | 完成 |
|  | 2021年底验收时间 | 无 | 完成 |
|  | 使用人员满意度≥90% | 无 | 完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 2021年北京市总工会政务云服务费项目 | 383.075772 | 383.075772 |
|  | 合 计 | 383.075772 | 383.075772 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 政务云服务 | 383.075772 | 382.286864 |
|  | 合计 | 383.075772 | 382.286864 |

## 附件3

- 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：2021年市总工会政务云项目

项目单位：北京市总工会

主管部门：北京市总工会

评价时间：      2022     年     5    月     12     日

填报说明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书》中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级：

项目评价合计得分90分（含）以上的为优；

80（含）- 90分之间的为良；

60（含）- 80分之间的为中；

60分以下的为差。

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.48 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.48 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 1.50 | 2.40 | 2.19 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.00 | 1.60 | 1.57 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.62 |
|  | 资金投入 | 2 | 1.20 | 1.55 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 1.29 |
|  | 预算编制科学性 | 1 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.63 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.66 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 6.90 | 7.30 | 6.90 | 5.50 | 6.80 | 6.68 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 1.50 | 2.80 | 2.68 |
|  | 组织实施 | 12 | 10.60 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 9.80 | 9.84 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 3.50 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 3.50 |
|  | 制度执行有效性 | 8 | 7.10 | 6.70 | 6.50 | 5.00 | 6.40 | 6.34 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.86 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.86 |
|  | 产出时效 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.40 |
|  | 完成及时性 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.40 |
|  | 产出成本 | 10 | 7.00 | 7.80 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 7.26 |
|  | 成本节约率 | 10 | 7.00 | 7.80 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 7.26 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.10 |
|  | 实施效益 | 20 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.10 |
|  | 满意度 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 合计 |  | 100 | 82.90 | 80.90 | 81.00 | 80.50 | 80.20 | 81.10 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 81.10 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)R 中（60-80分）£ 差（60分以下）□ |
| 问题： 一、决策方面： 1.绩效指标不合理。如：数量指标未能反映出项目的全部服务内容；时效指标仅明确了验收时间，没有细化各阶段的任务；进度指标过于笼统，设定验收时间“2021年11月”年度运行保障尚未完成，合理性不足；成本指标不够细化；效益指标设定经济性指标不合理，未设定社会效益指标，服务对象满意度指标设定“可持续影响指标”不正确，未界定服务对象。 2.项目预算编制依据不够充分，预算测算过程不清晰，预算决策过程资料提供不完整。纳入本项目预算保障的各业务板块历史使用率和发挥绩效等情况呈现不够清晰。 3.可行性研究报告不够规范、严谨，可行性研究报告部分信息数据不一致，可行性研究报告的严谨性不足。 二、管理方面： 1.合同存在倒签问题。2020年12月15日北京市总工会与北京金山云网络技术有限公司签署政务云服务合同，合同服务期限为2020年12月1日至2021年11月30日。中标公告是2020年12月4日发出，服务期早于公告期；该项目于2021年11月19日验收，存在尚未完成服务内容即验收、付清尾款的问题，项目单位授权审批和资金支出独立性均存在问题； 2.实施方案不够规范，以业务技术方案代替不合理。提供的实施方案是第三方技术方案，未能完全体现该项目过程管理、监督验收和控制措施等内容。未见综合服务中心职责以及工作内容、服务监管要求等内容。 三、绩效方面： - 总结资料和效益呈现不全面，存在服务未完成即形成报告的情况，未见满意度测评相关资料及满意度调查分析报告。 |  |
| 建议： - 决策方面： 1.科学合理填报绩效目标表，加强项目绩效目标审核工作。绩效目标要充分反映其目标实现要求，产出数量指标、质量指标应结合项目内容逐一细化量化，质量指标中的政府采购规范率应该列入成本指标，服务对象满意度指标应进行量化，加强指标的可衡量性，为项目实施和考评提供指导和依据。 2.提升预算编制的科学性，落实预算编制与执行的对应性。根据年度需求，提供合理的测算依据，进行必要的预算评审；规范编制预算申报文本，明确保障期间与保障内容。 3.规范项目决策，提升决策科学性。可研报告应结合拟定入云各政务和业务系统的在用情况、绩效情况、使用频率、产权和建设所属主体等情况，对入云各系统的必要性进行充分阐述和论证，以目标为导向进行规范决策。 二、管理方面： 1.加强内控管理，提高合同签署的严谨性，防止法律风险漏洞。规范采购管理，加强业务所在部门、采购归口管理部门和预算管理部门的沟通联动，保证预算申报、采购实施、合同管理各环节采购品目准确、采购内容规范，避免混淆协议采购与分散采购的不规范、不经济行为；加强合同管理，规范授权审批，细化审批理由，提高财务部门资金支出审核独立性，有效避免价款提前支付、支付进度与服务进度不匹配的问题。 2.提高项目管理规范性和严谨性。完善项目实施方案，参照合同详尽说明预算执行情况及项目过程管理情况，并注意资料归集的完整性；加强过程管理，对服务商的监管机制，提高管理水平。落实主体责任，提高绩效管理工作质量，建议结合服务合同、提供任务清单；明确政策目标和产出效果指标，提高时效性和可评价性。 三、绩效方面： - 1.提升绩效意识，注意完整归集项目绩效支撑资料，完善统计分析，以绩效导向进一步优化资金投入保障内容。提升绩效报告撰写的规范性和全面性，全面呈现项目的内容、决策、管理、成绩和效果，并对比年初计划分析绩效实现情况。 2.完善满意度调查方案、调查问卷内容；科学选取样本，扩大用户满意度调研范围，深入进行满意度调查统计分析，并将分析结果指导下一步项目的完善。 专家组组长： 2022年 5月 12 日 |  |

三、专家组基本情况

| 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 专 业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜竹 | 北京工商大学 | 教授 | 经济学 | 专家组长 |
| 闻冰华 | 中诚智业（北京）咨询有限公司 | 高级会计师 | 产业经济学 | 管理专家 |
| 毕娟 | 北京市社会科学院 | 副研究员 | 管理学 | 业务专家 |
| 宋继华 | 北京师范大学 | 教 授 | 信息科学与技术 | 业务专家 |
| 宋玉芬 | 北京市农业技术推广站 | 高级会计师 | 会计学 | 财务专家 |

附件4

北京市市级财政资金支出绩效评价指标体系及打分情况表

被评价单位：北京市总工会综合服务中心

| 一级 指标 及分 值 | 二级 指标 及分 值 | 三级 指标 及分 值 | 四级指标及 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2分） | 与政策法规、发展规划、职能要求的相符性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目立项程序的规范性（1分） | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 0.91 | 过程资料不完善 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  | 项目立项审批文件的规范性（1分） | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 0.8 | 规范性不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  | 项目立项决策结果的合理性（1分） | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 0.77 | 各业务系统决策过程不清晰 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（2分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.57 | 部分指标设置不够合理 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（1分） | 绩效指标明确性（1分） | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.62 | 个别绩效指标不够明确 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制科学性（1分） | 预算编制科学性（1分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.63 | 预测测算依据不够充分 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配合理性（1分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.66 | 资金分配合理性需加强 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率（2分） | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 与法规和制度的相符性（1分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.63 | 补充合同条款导致年度预算资金保障下一年度工作，合规性不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性（1分） | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 0.68 | 资金审批手续需完善 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性（1分） | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 0.68 | 与项目周期不符 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金使用规范性（1分） | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.69 | 资金使用不够规范 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性（4分） | 财务和业务管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 1.84 | 专项制度不够完善 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性（2分） | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 1.66 | 业务管理制度有待加强 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况（2分） | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 1.48 | 管理不规范 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况（2分） | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 1.60 | 补充协议决策过程不清晰 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  | 资料归档的完整性和及时性（2分） | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 1.50 | 验收资料不完整 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况（2分） | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 1.76 | 资料不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 7.86 | 验收资料不完善 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 8.40 | 验收不规范 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 成本节约率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高 | 7.26 | 成本管理措施不清晰，合同调整规范性与合理性不足 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约率低 |  |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 社会效益（10分） | 通过项目的实施，使北京市总工会业务适应技术发展要求，用先进的技术手段打造综合业务系统，提高了相关单位、相关部门的办事效率，节省市总工会干部及其他服务群体办事成本。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 8.10 | 各业务系统利用率等支撑资料不充分 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响（10分） | 通过项目的实施，提高业务系统网络安全基础设施健壮性、稳定性及安全性，进一步提升整个业务系统的业务稳定性和可持续服务能力，充分发挥云计算技术的优越性，提高各业务系统的各项性能，有效提升了资源利用率。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 8.00 | 各业务系统利用率支撑资料不充分 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度（10分） | 服务对象满意度及其程度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 8.00 | 未见满意度测评资料及满意度调查分析报告 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 81.10 |  |

该数据为四舍五入数据，实际数据为383.075772万元。

该数据为四舍五入数据，实际数据为382.286864万元。

该数据为四舍五入数据，实际数据为7889.08元。