附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区生活区供暖管线改造（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付士伦 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 68984779 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  |  | 132.217011 | 112.877058 | 10 |  | 85.37% |  | 8.53 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 132.217011 | 112.877058 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实现生活区学生活动中心的供热目标,为全校师生提供良好的学习、生活和办公条件 |  |  |  |  |  |  | 已竣工验收并投入使用 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 |  | 生活区9#宿舍楼西北角始，至10#宿舍楼东南角旧热力管线更换为管径DN150，长度约500米。向东继续敷设至学生活动中心（旧）西侧接口处，新建DN150管线400米，DN125管线122米，DN100管线142米。 |  |  | 生活区9#宿舍楼西北角始，至10#宿舍楼东南角旧热力管线更换为管径DN150，长度约500米。向东继续敷设至学生活动中心（旧）西侧接口处，新建DN150管线400米，DN125管线122米，DN100管线142米。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计及施工验收规范要求 |  |  | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境。 |  | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制在132.217011万元以内 |  | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制在132.217011万元以内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 教学环境提升 |  |  | 室内温度提升5℃左右 |  | 室内温度提升5℃左右 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排 |  |  | 碳排放量降低 |  | 碳排放量降低 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  | 该项目符合国家环保要求。 |  | 该项目符合国家环保要求。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续性影响 |  |  | 该项目完成后，可以持续使用20年以上。 |  | 该项目完成后，可以持续使用20年以上。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.53 |  |  |  |