附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 770-北京学生活动管理中心-改善办学保障条件－信息化－北京学生活动管理中心互联网接入链路变更和无线网络覆盖建设项目项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 13488825193 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 96.936559 | 96.689851 |  | 10 |  | 10 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 96.936559 | 96.689851 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.变更互联网接入链路，提高局域网网络安全性能和教育资源利用的便利性。 2.园区无线覆盖，满足教育教学任务需求。 |  |  |  |  | 1.已完成互联网接入链路变更； 2.已实现北京市少年宫园区范围内无线网络信号覆盖。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （10分） | 中国电信 |  | 100M | 100M | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 教育信息网 |  | 100M | 100M | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 交换机 |  | 13台 | 13台 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 无线AP |  | 48台 | 48台 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 中国电信性能 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 教育信息网性能 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 实现园区范围内无线信号强度满格 |  | 100% | 98% | 4 |  | 3 | 部分区域信号强度中等，需要微调AP实际物理位置 |  |
|  |  | 时效指标 （15分） | 中国电信 |  | 2021年4月完成 | 2021年4月已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教育信息网 |  | 2021年5月完成 | 2021年5月已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 无线网络基础设备架设、调试并完成验收 |  | 2021年12月完成 | 2021年12月3日完成验收 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 （15分） | 中国电信 |  | 19.2816万 | 19.2816万 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教育信息网 |  | 18万 | 18万 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 无线网络设备硬件采购、安装 |  | 57.854959万 | 57.608251万 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 互联网接入 |  | 互联网接入提高了局域网网络安全性能，保障中心应用系统稳定运行。有助于提高中心公共服务水平，提升中心社会地位和社会影响力。 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 园区无线覆盖 |  | 实现全园区内无线办公、教学需求，提高工作效率、教学质量，学员获得感提升，为线上教育提供硬件基础环境保障。 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 全体教职工调查满意度 |  | 93% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |