附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-信息化与教育技术中心一站式网上服务大厅建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811198873 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 244.5 | 243.3 |  | 10 |  | 99.51% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 244.5 | 243.3 |  | — |  | 99.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部署统一身份认证平台。通过统一身份认证平台，实现业务系统和流程单点登录。建设以目录服务和认证服务为基础的统一用户管理、授权管理和身份认证体系，将组织机构信息、用户身份信息统一管理。部署统一数据中心平台。通过统一数据中心平台，打通各个系统的数据壁垒，消除“数据孤岛”，实现校内数据信息共享，为服务大厅提供数据支持。部署流程引擎PaaS平台。通过流程引擎PaaS平台，实现业务流程快速自主迭代、完全自主可控发展，不再被厂商提供开发所限制。 |  |  |  |  |  | 部署统一身份认证平台。通过统一身份认证平台，实现业务系统和流程单点登录。建设以目录服务和认证服务为基础的统一用户管理、授权管理和身份认证体系，将组织机构信息、用户身份信息统一管理。部署统一数据中心平台。通过统一数据中心平台，打通各个系统的数据壁垒，消除“数据孤岛”，实现校内数据信息共享，为服务大厅提供数据支持。部署流程引擎PaaS平台。通过流程引擎PaaS平台，实现业务流程快速自主迭代、完全自主可控发展，不再被厂商提供开发所限制。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅平台软件_1 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 产出流程引擎PaaS平台软件_1 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 统一数据中心平台软件_1 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 统一身份认证平台软件_1 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库-数据库管理系统_1 |  | 2套 |  | 2套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库-数据共享集群软件_1 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库-数据交换平台软件_1 |  | 2套 |  | 2套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提交类操作平均响应时间 |  | 小于1秒 |  | 约0.8秒 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 简单查询平均响应时间 |  | 小于2秒 |  | 约1.7秒 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 复杂查询平均响应时间 |  | 小于10秒 |  | 约3秒 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 年系统平均无故障运行时间 |  | 大于8748小时 |  | 约8755小时 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报 |  | 2021年3月-2021年4 月 |  | 2021年3月-2021年4 月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招投、签订合同 |  | 2021年7-8 月 |  | 2021年9-10 月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 部署统一身份认证平台 |  | 2021年9月 |  | 2021年10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 部署统一数据中心平台 |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 部署流程引擎PaaS平台 |  | 2021年11 月-2021年12月 |  | 2021年11 月-2021年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出金额 |  | 小于244.5万元 |  | 243.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 整合优化线上办公环境，实现学校业务不受时间、环境限制，随时办理，不断提高学校工作效率 |  | 整合优化线上办公环境，实现学校业务不受时间、环境限制，随时办理，不断提高学校工作效率 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | "服务对象 满意度百分比" |  | 93% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |