附件3

项目支出绩效自评表

（    2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件--基础设施改造--北京市盲人学操场综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 计春海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18510179611 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169.740161 |  | 169.740161 | 168.15 |  | 10 |  | 99.06% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 169.740161 |  | 169.740161 | 168.15 |  | — |  | 99.06% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对操场重新改造，保障师生运动安全，同时为师生提供良好的教育、教学、生活环境。 |  |  |  |  |  | 通过改造对操场基础重新制作，操场面层进行硅PU材料重新铺装，同时对原操场周边扩大铺装面积增加了学生运动场地面积和内容。实现了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除草坪 |  | 2475.05平方米 |  | 2475.05平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除水泥路面 |  | 2475.05平方米 |  | 2475.05平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除步道砖 |  | 1370.1平方米 |  | 1370.1平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 土方外运 |  | 245.98立方米 |  | 245.98立方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 13mm厚度塑胶面路床整形 |  | 1346.7平方米 |  | 1346.7平方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 级配碎石垫层 |  | 1346.7立方米 |  | 1346.7立方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥混凝土 |  | 3044.3立方米 |  | 3044.3立方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 9mm塑胶弹性面层 |  | 3044.3平方米 |  | 3044.3平方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 人行道整形碾压 |  | 255.2平方米 |  | 255.2平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人行道块料铺设 |  | 255.2平方米 |  | 255.2平方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 排水沟 |  | 198米 |  | 198米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑沙坑 |  | 1座 |  | 1座 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 树池砌筑 |  | 15个 |  | 15个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 石浮雕 |  | 1个 |  | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 栾树移植 |  | 5棵 |  | 5棵 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 绿篱移植 |  | 50棵 |  | 50棵 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 文化墙拆除 |  | 1项 |  | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 回填排水沟 |  | 13立方米 |  | 13立方米 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合中小学运动场标准 |  | 检测报告合格 |  | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 从2021年7月15日至10月底前完成 |  | 10月底完成 |  | 未按工期竣工 | 5 |  | 3.99 |  | 由于施工期间发生自然灾害（下雨、低温天气、疫情）影响，今后要将夏季安全隐患问题考虑全面，合理安排工作，按时完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算数169.740161万元 |  | 169.740161万元 |  | 168.15万元 | 10 |  | 9.46 |  | 项目结余金额属于招标净结余，今后要细化预算编制，做好前期调研和询价工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对操场的深度改造，提高操场使用效率,提高师生运动环境，改善办学条件 |  | 100% |  | 100% | 30 |  | 29.46 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度大于95% |  | >95% |  | >95% | 10 |  | 9.59 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |