附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造定额——研究生公寓修缮改造工程监理（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552053607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.680000 |  | 8.680000 | 8.680000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.680000 |  | 8.680000 | 8.680000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：研究生公寓修缮改造工程监理实施室内粉刷3813㎡、楼梯栏杆刷漆35㎡、矿棉板吊顶更换200㎡、墙地面防水969㎡、地砖更换200㎡、墙面砖更换1030㎡、铝扣板吊顶330㎡ 目标2：卫生间隔断安装6套、木门更换64套、木门油漆翻新35套、铝门更换56套、灯具更换135套、大便器更换60套、小便器更换3套、脸盆更换60套。 |  |  |  |  |  | 目标1：研究生公寓修缮改造工程监理实施室内粉刷3813㎡、楼梯栏杆刷漆35㎡、矿棉板吊顶更换200㎡、墙地面防水969㎡、地砖更换200㎡、墙面砖更换1030㎡、铝扣板吊顶330㎡ 目标2：卫生间隔断安装6套、木门更换64套、木门油漆翻新35套、铝门更换56套、灯具更换135套、大便器更换60套、小便器更换3套、脸盆更换60套。项目已完工，已通过项目验收和审计。 基本达成预期指标且效果较好，项目资金支付已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | 室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡，铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换60套。 |  | 室内粉刷3813㎡，楼梯栏杆刷漆35㎡，矿棉板吊顶更换200㎡，墙地面防水969㎡，地砖更换200㎡，墙面砖更换1030㎡，铝扣板吊顶330㎡，卫生间隔断安装6套，木门更换64套，木门油漆翻新35套，铝门更换56套，灯具更换135套，大便器更换60套，小便器更换3套，脸盆更换各项实际完成均达到指标值，项目竣工验收合格率为95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | 符合国家工程质量验收标准，项目竣工验收合格率≥95% |  | 项目竣工验收合格率95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | "第一阶段：2020年9月—10月，完成方案制定和前期准备工作。 |  | 2020年9月—10月，完成方案制定和前期准备工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | 成本控制在8.68万元。 |  | 8.68万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | 工程监理对工程全过程进行合理、及时、有效监督、管理、控制。工程的实施达到改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。提高学校办学基础设施条件，使师生的学习工作环境得到提升。项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 |  | 工程的实施达改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，效果较好，师生满意度随机访问满意度96% | 30 |  | 27 |  | 项目实施基本达成预期指标且效果较好。后续待验证。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 研究生公寓修缮改造工程监理 |  | 服务对象满意度≥90% |  | 满意度调查，发出有效问卷50份，收回50份，非常满意14份，满意33份，不满意3份，满意度96%。达成预期指标。 | 10 |  | 10 |  | 原因分析：满意度调查3份不满意，2份要求装空调（不在本工程范围内），1份提出气味大。 改进措施：空调计划5月底前安装完成。关于气味大的问题，已委托“中环国测（北京）环境监测中心”进行了检测，结果全部符合标准，已经向学生公示。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |