项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-北京市教育网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 钱宇航 |  |  | 联系电话 | 51994717 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 160.6 | 160.6 | 147.10496 | 10 | 91.60% | 9.2 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160.6 | 160.6 | 147.10496 | — |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障本项目涉及的北京市教委及直属单位所属信息系统安全稳定运行,保障各项教育信息化业务工作的顺利开展。提高工作人员和外部相关单位对信息系统的使用信心和依赖程度，维护公众利益。 |  |  |  | 全年北京市教育行业网络安全无重大事件 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对行业所属单位开展检查监测 | ≥70 | 86 |  | 10 | 9.40 |  |  |
|  |  |  | 对行业所属单位开展知识培训和意识技能提升。 | ≥75 | 100 |  | 10 | 8.60 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对行业所属单位开展检测 | 查找网络安全管理工作不足，然后远程或现场检查测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。 | 全部完成 |  | 10 | 8.80 |  |  |
|  |  |  | 对行业所属单位开展培训和安全技能提升 | 开展网络安全培训和攻防实战演练，针对教育行业特点的业务系统，模拟黑客入侵和攻击，发现安全漏洞和隐患，有效识别、分析和控制信息系统安全风险。促进统一指挥、协调有序的安全应急管理机制的落实，完善安全事件防范与处置流程，提升运维人员安全意识和安全突发事件处置能力。 | 按时开展 |  | 10 | 8.80 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 整体项目进度 | 2021年12月前完成 | 11月完成验收 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 现场检查 | 50万元以内 | 47.4 |  | 1.25 | 1.15 |  |  |
|  |  |  | 远程扫描 | 60万元以内 | 56.4 |  | 1.25 | 1.15 |  |  |
|  |  |  | 市教育行业网络安全培训 | 15万元以内 | 4.4 |  | 1.25 | 1 | 疫情影响，未组织现场培训，只开展线上培训。 |  |
|  |  |  | 宣传周与攻防演练 | 40万元以内 | 38.9 |  | 1.25 | 1.22 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 落实上级单位对教育行业信息安全保护合规性要求，更好地保障教学秩序。 | 漏洞修复率≥90% | 95% |  | 8 | 7.80 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高教育行业管理人员、技术人员技能。 | 提升网络安全保障能力，在重点保障时期期间，提供应急响应服务，进一步保障系统的安全稳定运行，培训单位覆盖率≥90%。 | 网络安全保障能力逐步提升 |  | 9 | 8.20 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目的完成能够加强信息系统持续稳定运行，避免重大损失。 | 通过加固操作系统、检查测试服务、漏洞扫描等减少网络安全风险，及时发现问题、封堵漏洞，及时采取措施进行有针对性的防控及安全加固，避免造成重大损失。 | 未发生较大事故 |  | 3 | 2.70 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的实施可以提升北京市教委行业网络安全管理水平，加强信息安全防控能力，完善北京市教育网络和信息安全建设。 | 通过培训，宣传周及攻防演习，查找不足和整改建议，对系统风险点进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系。 | 攻防全国第一名 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务单位满意度抽查 | ≥90% | 99% |  | 10 | 9.4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.42 |  |  |