附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—燃气安全改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市自动化工程学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811286988 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.370980 |  | 33.370980 | 33.054630 |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.370980 |  | 33.370980 | 33.054630 |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | -- |  | -- | -- |  | — | -- | — |
|  |  | 其他资金 |  | -- |  | -- | -- |  | — | -- | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，达到解决学校安全隐患存在的目的。通过该项目的实施，使学校长期以来存在的燃气安全隐患问题得以彻底解决。学校地处国家会议中心和奥运村附近，地理位置特殊，国家、北京市许多重大会议均在此举办，对周边单位的安全情况极其重视和关注。多年来，学校地下燃气管线部分老化，调压箱设备陈旧且存在安全隐患。通过该项目的实施，消除安全隐患，为实现平安校园建设打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 已经完成燃气安全改造项目，消除了安全隐患，为实现平安校园建设和绿色发展打下坚实的基础。达到了解决学校后勤保障设施存在安全隐患的目的。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程清单 |  | 1、更换燃气调压箱一套组，1000立方米/h,天环品牌。2、食堂户内新增燃气紧急切断阀套（报警控制器1台、点型探测器8个，穿线管配管50米，材质镀锌管，规格DN20mm，及其他配套设备）。3、室外燃气管线切改包括挖坑土方9立方米，原管线吹扫49米，及恢复性施工. |  | 按指标值已完成 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照国际按标准采购执行 |  | 采购所用材料符合燃气国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  | 按指标值已完成 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成项目初步设定计划 |  | 2020年9月，制定项目实施计划，编制项目文本，2021年4-6月组织施工招标，7-9月开始正式施工 |  | 按指标值已完成 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 按照项目施工计划和进度，完成建设额度，严格控制工程预算成本。 |  | 需要预算资金总额33.370980万元 |  | 执行金额33.054630万元 | 10 |  | 9.9 | 招标竞价 |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  | 1、项目为学校安全整改项目，项目完成后必须达到国家监管部门的检查标准。2、项目完成后达到消除安全隐患的目的。3、为平安校园建设，保障师生生活安全起到积极作用。 |  | 按指标值已完成 | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 |  | 按指标值已完成 | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、词项目的实施，室学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患。 |  | 按指标值已完成 | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保证项目完成后，达到解决问题，消除隐患师生满意和监管部门的检验合格。 |  | 教师、学生满意度：100% |  | 按指标值已完成 | 15 |  | 15 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 | 无 |