附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-通州校区实验室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 846.117174 |  | 844.65523 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 449.07163 |  | 449.07163 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置物理化学生物专业实验室设备施，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 购置物理化学生物18间专业实验室设备购置、安装、调试完成，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000名学生入学问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增物理，化学，生物实验室数量 |  |  | 物理、化学、生物各6间 共计18间 | 物理、化学、生物各6间 共计18间 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  | 达到专业标准/技术参数 | 达到专业标准/技术参数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年12月 | 2021年4月 | 10 |  | 8 |  | 由于基建项目滞后，2020年12未完工，未及时交付给学校 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  |  | 846.11717412万元 | 844.65523万元 | 10 |  | 9.9 |  | 节约了部分资金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约维护成本 |  |  | 3万元 | 3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  |  | ≥846.117174万元 | ≥396.2438万元 | 10 |  | 4.7 |  | 结转资金未能全部达到社会服务收益 |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |