附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—清源校区田径场改造工程（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕德胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 682.473917 |  | 677.456123 |  | 10 |  | 99.26% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 682.473917 |  | 677.456123 |  | — |  | 99.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过田径场及其他硬件设施的改造，消除安全隐患，进一步改善师生体育锻炼环境，促进学校校园建设的发展。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、完成项目结算审计。 |  |  |  |  |  | 完成田径场及其他硬件设施的改造，改造面积19464平方米，使用效果良好，按时完成了结算审计。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮面积 |  |  | 19464平方米 | 19464平方米 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标2：建设、改造、修缮数量 |  |  | 1处 | 1处 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 2021年2月 | 按时完成 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 2021年3-5月 | 按时完成 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标3：施工时间 |  |  | 2021年6-8月 | 按时完成 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 2021年9月 | 按时完成 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标5：结算审计时间 |  |  | 2021年12月 | 按时完成 | 5 |  | 4.8 |  | 基本完成既定预算目标，需保持 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 682.473917万元 | 支付677.456123万元 | 10 |  | 9.3 |  | 根据结算报告产生净结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 28.5 |  | 效益评价体系需进一步完善并量化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.7 |  | 满意度还需进一步测评并提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。