| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—西城校区教2、3楼周边环境整治等改造项目（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 邵宗义 |  |  | 联系电话 | 61209070 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 226.342977 | 226.342977 | 222.954137 | 10 | 98.50% | 9.85 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求，有效改善学校办学环境，满足发展需要。 |  |  |  |  | 能够按建设项目中期规划及时竣工投入使用并完成工程结算，符合相关要求，有效改善学校办学环境，满足发展需要。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 西城校区教2、3楼周边环境整治 | 5000平米环境整治；130根线缆梳理及挂装 | 4226.97平米环境整治；130根线缆梳理及挂装 | 10 | 7 | 为了节约成本，优化了整治方案，数量发生变化 |  |  |
|  |  |  | 西城校区学生宿舍零星改造工程 | 拆除散热器2178片，安装暖气片，室外电缆、安装洁具、混凝土独立基础、钢管柱及钢架、墙面装饰板、铝格栅、园路施工。 | 拆除散热器2167片，安装暖气2167片，室外电缆234.5米、安装洁具120组、混凝土独立基础1.02立方米、钢管柱及钢架1.7吨、墙面装饰板136.89平米、铝格栅7.24平米、园路施工201.82平米。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 | 符合工程行业验收标准 | 100% | 20 | 19 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 226.342977 | 222.954137 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完善两校区的定位与功能梳理，为高等学校提供必备的基础设施条件，为师生营造更好的学习生活氛围 | 子项目2在3月前，子项目1在8月前完成方案制定和前期准备；子项目2在6月前，子项目1在9月前完成招标采购，子项目2在7月初，子项目1在10月初完成施工和竣工验收。 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 环保材料使用率100% | 100% | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续影响5-10年 | 5-10年 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.85 |  |  |  |