项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年北京市教育网络安全等级保护测评及重点保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 66074926 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 470 |  | 465.6 | 10 |  | 99.06% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 470 |  | 465.6 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展等级保护测评工作，形成等级保护测评报告，输出整改建议，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 |  |  |  |  |  | 通过经信委评审、财政拨款、招投标、合同签订、项目执行、项目验收后，已完成项目预期目标。形成等级保护测评报告，输出整改建议，重点时期对重要系统进行监控测试，对系统进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，大力保障信息系统安全稳定运行，高效益高质量发挥教育信息化作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护测评 |  |  | 1.二级系统安全等级保护测评个数≥11个， 2.三级系统安全等级保护测评个数≥18个。 | 二级个数10个，三级个数19个 |  | 10 |  | 9.4 | 因2021年度中心所属部分系统选择关停、新系统定级等因素，导致最终项目执行时需要测评系统等级和年初申报不同，但总数相同（变为19个三级，10个二级），根据实际情况及时调整招标中系统不同等级的数量，完成年度等保测评任务。 |
|  |  |  | 重要系统监控测试 |  |  | 重要系统渗透测试及监控个数≥6个 | 完成 |  | 10 |  | 9.6 |  |
|  |  | 质量指标 | 等级保护测评 |  |  | 2.0标准体系下，等级保护测评将从技术和管理两个部分开展工作，技术部分： 安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心；管理部分：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理 | 完成 |  | 10 |  | 9.4 |  |
|  |  |  | 重要系统监控测试 |  |  | 发现和挖掘系统中存在的漏洞，然后输出渗透测试报告，并提交给管理者及时整改，以确保重要系统安全可靠。 | 完成 |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期调研 |  |  | 2021年6月底前 | 9月底前完成 |  | 1.25 |  | 1.15 | 因财政批复时间等问题，9月初完成招标。 |
|  |  |  | 开展测评及渗透测试 |  |  | 2021年10月底前 | 完成 |  | 1.25 |  | 1.25 |  |
|  |  |  | 整改建设及复测 |  |  | 2021年11月底前 | 完成 |  | 1.25 |  | 1.25 |  |
|  |  |  | 报告编写、提交和项目验收 |  |  | 2021年12月底前 | 完成 |  | 1.25 |  | 1.25 |  |
|  |  | 成本指标 | 等级保护测评服务费 |  |  | 398万元以内 | 完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 重要系统监控测试服务费 |  |  | 72万元以内 | 完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 等级保护测评 |  |  | 等保测评对象达标率≥90% | 完成 |  | 10 |  | 8.89 |  |
|  |  |  | 社会影响力 |  |  | 1.项目的实施可以提升北京市教委及直属单位的信息系统安全管理水平，加强网络安全防控能力，完善北京市教育行业安全保障体系。 2.通过等保测评及渗透测试，输出差距分析和整改建议，对系统风险点进行安全加固，进而构建安全、稳定、共享、规范、高效的信息系统安全保障体系。 3.本项目的完成能够加强信息系统持续稳定运行，保障重点时期重点系统安全稳定运行，避免重大损失。 | 完成 |  | 20 |  | 15.8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | 保障北京市教委及直属单位业务及数据安全可靠运行，等保测评对象负责人满意度≥95% | 完成 |  | 10 |  | 8.7 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.69 |  |