附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-计算机房设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教工休养院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李卫江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69991723 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 324.4997 | 324.4997 |  | 324.1781 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 324.4997 | 324.4997 |  | 324.1781 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机房设备更新，会保证阅卷、命题工作的工作质量，提高工作效率和工作的准确性、安全性。 |  |  |  |  |  | 更新了计算机房设备，保证了阅卷、命题工作的工作质量，提高了工作效率和工作的准确性、安全性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 联想台式计算机 |  |  | 597台 | 597台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 打印机 |  |  | 10台 | 0 | 2 |  | 0 |  | 预算评审已审减 |  |
|  |  |  | 针式打印机 |  |  | 10台 | 0 | 2 |  | 0 |  | 预算评审已审减 |  |
|  |  |  | 激光打印机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 多功能一体机 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 速印机 |  |  | 1台 | 0 | 2 |  | 0 |  | 预算评审已审减 |  |
|  |  |  | 摄录机 |  |  | 1台 | 0 | 2 |  | 0 |  | 预算评审已审减 |  |
|  |  |  | 激光投影仪 |  |  | 3台 | 2台 | 2 |  | 1 |  | 预算评审已审减 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：选定供货商 |  |  | 2021年3月之前 | 2021年4月 | 6 |  | 5 |  | 原因：供货时间稍晚于预期时间 措施：今后提早做筹划 |  |
|  |  |  | 指标2：样品供货 |  |  | 2021年3月之前 | 2021年4月 | 6 |  | 5 |  | 原因：供货时间稍晚于预期时间。措施：今后提早做筹划 |  |
|  |  |  | 指标3：安装及验收 |  |  | 2021年4月之前 | 2021年5月 | 6 |  | 5 |  | 原因：安装验收时间稍晚于预期时间。措施：今后提早做筹划 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不高于324.4997万元 |  |  | 不高于324.4997万元 | 324.1781万元 | 8 |  | 6 |  | 原因：为节约资金，选定报价较低的供货商。 原因：增强预算编制的准确性。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：是否提高接待能力和服务水平 |  |  | 教师满意 | 以提高接待能力和服务水平 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：硬件环境保障 |  |  | 进一步提高接待能力和服务水平，为教育考试院命题、阅卷创造良好的硬件条件。 | 已为教育考试院命题、阅卷创造良好的硬件条件 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | ≥98% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |