附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——中国戏曲学院附中校舍周转租赁——校舍改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中国戏曲学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇宸 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13901230165 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 2366.897047 | 2227.028863 |  |  | 10 | 94.1% | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.0000 |  | 2366.897047 | 2227.028863 |  |  | — | 94.1% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | — | 0.0000 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 |  |  | — | 0.0000 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年1月1日—2021年12月31日前完成校舍租赁,改造成本控制在2723.525535万元内,符合北京市改善办学保障条件工程建设，使学生有一个良好的生活环境和学习环境,持续6年为学生服务,使服务对象满意度达到95%。2020年9月15日开始申请财政专项资金，按照程序规范实施。 |  |  |  |  |  | 项目负责人及单位有序推进改造工程，统筹校舍改造规划，确保安全，按时按质施工。各方通力配合，互相监督。在施工过程中与班子成员以及相关部门协调沟通及时优化装修方案，解决装修问题，对变更新增项按程序报批，配合工程审计，积极推进规范施工。该项目对按期完成校舍周转办学具有重要意义。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  | 教育综合用地18000平方米 |  | 18000平方米 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 修缮质量指标 |  | 符合北京市改善办学保障条件质量验收规程 |  | 符合条件 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 项目已在2022年4月完成 | 10 | 10 |  | 年度指标为2021年初时制定，但实际项目通过时间是8月，因此时效指标延后达成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 改造成本 |  | 完成招投标和合同签订，完成周转校舍改造，控制成本在2723.525535万元内 |  | 成本控制在2366.897047万元内 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标，服务持久度 |  | 达到办学的标准和要求，使学生有一个良好的生活环境和学习环境。实施后将持续6年为学生服务。 |  | 完成目标要求 | 30 | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.41 |  |  |  |