附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 复杂和异形件智能制造研发中试基地建设（高水平院校）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘华刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671021657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 475.694 | 475.694 |  | 475.156 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 475.694 | 475.694 |  | 475.156 |  | — |  | 99.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配备工业用逆向技术、精密雕铣、慢走丝等专用设备，提升基地产品设计、非标设备研发设计能力；组建科研团队，为中小型企业发展解决复杂异形件加工工艺、样件试制等实际问题；培养学生创新能力，组建学生创新创业科技社团；开展技术服务，开发横向课题。 |  |  |  |  |  | 已配备工业用逆向技术、精密雕铣、慢走丝等专用设备，提升了基地产品研发设计能力；科研团队正在为中小型企业解决加工工艺、样件试制等实际问题；组建了学生创新创业科技社团；开发横向课题7项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：精密数控慢走丝线切割机 |  |  | 1台 | 完成1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高速结构光阵列大型构件扫描测量系统 |  |  | 1台 | 完成1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：精雕雕刻机床 |  |  | 1台 | 完成1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工业级光固化成型机 |  |  | 2台 | 完成2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：节能型螺杆空气压缩机 |  |  | 1台 | 完成1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：冷冻式干燥机 |  |  | 2台 | 完成2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 4月29日完成验收工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤475.694万元 | 475.156万元 | 10 |  | 10 |  | 余款招标结余款 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：横向课题经费到账金额 |  |  | 50万元 | 107.595万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学生创新创业科技社团 |  |  | 1支 | 2021年6月18日完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师科研团队 |  |  | 1支 | 完成校级科研团队 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：对外技术服务项目 |  |  | 2项 | 7项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：核心期刊论文 |  |  | 1篇 | 5篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申报专利 |  |  | 1项 | 7项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：服务中小微型企业 |  |  | 2家 | 6家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：委托企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |